# TS-012 — Visual Functional Freeze

ADA Time Status · Checklist de validación visual · v1.0.0

| Fecha | 30-08-2026 |
| --- | --- |
| Preestado | ada-web-ui-time-status 0.1.7 · ada-web-shell-header 0.1.2 · ada-generic-application 0.1.25 |
| Naturaleza | Validación visual; no cambia contratos ni código productivo de Time Status/Header/Application |
| Resultado | PENDIENTE — se congela solo después de aprobación visual del usuario |

# 1. Objetivo

Validar Time Status dentro del Header operacional real antes de congelar su diseño. La revisión cubre geometría, estados PI/Dispatch, Detail, comportamiento frente a rerender, responsive y aislamiento entre Tools. Collector real y Content State quedan fuera de este freeze.

# 2. Preview de validación

El preview TS-012 es una capability aislada de prueba. Reutiliza la Generic Application y los builders productivos ya validados; no consulta Cosmos, Azure, SharePoint, Collector ni Manager.

Operaciones Integradas
cd scopes/ada/web/time-status/preview
uv run --locked ada-time-status-preview --tool integrated_operations --port 8050

Procesos, en otro terminal
cd scopes/ada/web/time-status/preview
uv run --locked ada-time-status-preview --tool process --port 8051

Validación en navegador: abrir http://127.0.0.1:8050 y, para la segunda Tool, http://127.0.0.1:8051.

# 3. Matriz visual obligatoria

| ID | Escenario | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PI-only · Fresh · Detail vacío | PI normal; sin affordance ni popover. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 02 | PI + Dispatch · Fresh · Detail vacío | Ambas normales; Summary no stale. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 03 | PI + Dispatch · Detail + BlockGrade Error | Detail abre; BlockGrade Error es informativo y no vuelve rojo el Summary. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 04 | PI-only · Preventive | PI muestra pulso rojo preventivo; aún no hard stale. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 05 | PI-only · Hard stale | PI rojo estable; content-stale=true. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 06 | PI hard stale + Dispatch fresh | PI rojo, Dispatch normal; estado global NO stale. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 07 | PI + Dispatch hard stale | Ambas rojas; estado global stale. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 08 | PI Data error | Error rojo estable; sin timestamp inventado. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 09 | PI fresh + Dispatch Data error | Dispatch error, PI normal; DATA_ERROR separado de HARD_STALE. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| 10 | Aging acelerado + rerender | Abrir Detail y mantenerlo abierto: PI 6/12 s, Dispatch 10/16 s, rerender cada 2 s; no debe cerrarse. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |

# 4. Interacción y resiliencia

☐ Click sobre Summary con Detail: abre/cierra la Surface.

☐ Enter y Space sobre Summary con Detail: mismo comportamiento que click.

☐ Escape: cierra la Surface.

☐ Click fuera: cierra la Surface; click dentro: permanece abierta.

☐ Mientras el Detail está abierto, el contador Render avanza cada 2 s y la Surface no se cierra.

☐ Al cambiar de escenario, no quedan estilos/estado visual heredados del escenario anterior.

☐ El reloj local continúa avanzando cada segundo de forma independiente del rerender Dash.

# 5. Responsive y geometría

| Vista | Ancho | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop ancho | ≥ 1280 px | Fila primaria histórica estable; Time Status en strip inferior; navegación no desciende. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| Desktop/intermedio | 992–1279 px | Sin overflow horizontal; Header y Time Status conservan jerarquía. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| Tablet/móvil | ≤ 767.98 px | PI/Dispatch/Fecha y hora apilan correctamente; Detail usa ancho útil del viewport. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |
| Popover | Todos | Sin backdrop, sin modal, sin reflow; no debe salir del viewport. | ☐ PASS ☐ AJUSTAR |

# 6. Aislamiento entre Operaciones Integradas y Procesos

Con ambos previews abiertos en pestañas distintas, seleccionar escenarios diferentes y abrir el Detail en solo una de ellas. El estado visual, el tool_key y los rerenders deben permanecer independientes. No se usa localStorage, sessionStorage ni BroadcastChannel para Time Status.

☐ Operaciones Integradas puede mantener un Detail abierto mientras Procesos permanece cerrado.

☐ Cambiar escenario en una Tool no cambia la otra pestaña.

☐ Los textos/estados PI y Dispatch observados corresponden al escenario de cada instancia.

# 7. Fuera de alcance del freeze

• Conexión física con Collector / SOURCE_TIME_STORE real.

• Resolver real de consumo desde Tool Configuration.

• Overlay Content State “Información desactualizada” sobre componentes dependientes.

• Ajustes de contratos TS-001..TS-011 salvo que la revisión visual detecte un defecto real.

# 8. Criterio de cierre

TS-012 se marca CERRADO cuando todos los casos obligatorios son aprobados visualmente o cuando los findings detectados se corrigen, pasan gate autoritativo y la revisión visual posterior queda aprobada. Cualquier cambio solicitado durante esta etapa debe ser visual y acotado al finding.

Decisión final: ☐ APROBADO / FREEZE     ☐ REQUIERE AJUSTES