ATLANTICUS / ADA

# Plataforma genérica, fronteras arquitectónicas
y protocolo de continuidad

Checkpoint de transición previo a repositorios específicos de Tool · Agosto 2026

| Estado | FRONTERA CONGELADA — completar plataforma genérica antes de crear Integrated Operations específica |
| --- | --- |
| Versión | 1.1.0 |
| Autoridad | atlanticus actual; multi-stage como cantera principal; versiones anteriores sólo para capacidades faltantes |
| Objetivo | Evitar monolito, duplicación de contratos y reconstrucción de capacidades ya validadas. |
| Continuidad | En cada chat nuevo deben reenviarse los cinco artefactos/repositories de referencia definidos en este documento. |

Regla central Atlanticus debe seguir siendo una base modular, liviana y reusable. ADA agrega semántica genérica de la familia de aplicaciones; las geometrías, zooms, videowall y composiciones visuales amarradas a una Tool concreta deben vivir fuera de la base genérica.

# 1. Propósito y alcance de este checkpoint

Congelar la frontera entre Kernel/Backend, Web Framework, ADA genérico y repositorios específicos de Tool.

Documentar qué capacidades ya existen y desde qué generación deben rescatarse sin retroceder contratos.

Definir la política de observabilidad unificada y selectiva hacia Azure.

Ordenar el trabajo pendiente de Manager, UX, responsive, Activity, PWA, Application Insights, Web Environment y Card Display.

Registrar qué incrementos recientes deben mantenerse, detenerse o retirarse.

Establecer el protocolo obligatorio para retomar el proyecto en un chat nuevo.

No es un contrato final de implementación Este documento guía la transición y el orden de trabajo. Cada capability seguirá cerrándose mediante contratos pequeños, gates y pruebas antes de integrarse.

# 2. Jerarquía de autoridad y cantera

DECISIÓN DE CAMBIO │ ▼ [1] ATLANTICUS ACTUAL ← autoridad final │ ¿falta capability? ▼ [2] ATLANTICUS-MULTI-STAGE ← cantera principal / versión más pulida │ ¿no existe allí? ▼ [3] ATLANTICUS-LATEST / LAST-VERSION ← versión anterior / cantera secundaria │ ¿tampoco existe? ▼ [4] INTEGRATED OPERATIONS / FLOTACIÓN ← guía legacy / comportamiento publicado

Nunca reconstruir desde una generación antigua una capability que ya fue refinada en una generación posterior.

Cuando una capability desapareció en multi-stage, rescatar únicamente esa pieza desde atlanticus-latest/last-version y adaptarla al contrato actual.

Las aplicaciones específicas legacy se usan al final de la cadena para comportamiento, UX o piezas todavía no modularizadas; no son la arquitectura base a copiar.

| Fuente | Rol | Regla |
| --- | --- | --- |
| atlanticus actual | Autoridad | Todo cambio parte de lo que existe hoy. No se pisa con paquetes antiguos. |
| atlanticus-multi-stage | Cantera principal | Manager, Activity, observability Web, compositions y capacidades ya refinadas. |
| atlanticus-latest / last-version | Cantera secundaria | Sólo gaps concretos; ejemplo: paginación administrativa ausente en multi-stage. |
| Integrated Operations publicada | Guía específica | Geometría, zoom, videowall, PWA/refresh y comportamiento real de IO. |
| Flotación Selectiva publicada | Guía Process | Referencia de comportamiento Process y piezas operacionales legacy. |

# 3. Frontera arquitectónica objetivo

ATLANTICUS KERNEL / BACKEND ├─ configuration + Key Vault / secretos ├─ observability neutral ├─ observability-azure exporter ├─ Cosmos / HTTP / SQL / Storage / Service Bus / etc. └─ contratos de infraestructura ATLANTICUS WEB FRAMEWORK ├─ Web Environment / Settings ├─ Web Observability ├─ Identity / Users / Navigation / Authorization ├─ User Activity ├─ Manager framework ├─ Hosting / Gunicorn lifecycle ├─ PWA/runtime JS primitives ├─ feedback / pagination / responsive primitives └─ Application Insights browser integration ADA GENÉRICO ├─ Generic Application ├─ Header + Time View / Time Status ├─ Tool Configuration + Manager ├─ KPI Configuration + Manager ├─ Card Display genérico ├─ Tool Projection / bindings ├─ Alarm Baseline Projection + primitive neutral └─ capabilities ADA reutilizables TOOL ESPECÍFICA └─ Integrated Operations (primera) ├─ geometría, orden y Body concreto ├─ Mina / Planta / Puerto ├─ Carguío + Transporte / shared visual ├─ zoom y contrato CSS aplicado ├─ videowall ├─ estados visuales concretos ├─ baseline físico alineado con Body └─ callbacks / presentación propia

Criterio de promoción Una pieza entra a Atlanticus/ADA genérico sólo si otra Tool puede reutilizarla sin conocer nombres, geometría o reglas particulares de Integrated Operations. Si necesita conocer esas particularidades, pertenece al repositorio específico.

# 4. Configuración: Backend y Web no comparten el mismo contrato

## 4.1 atlanticus-configuration permanece en Backend

Es contrato de infraestructura y resolución de configuración/secretos.

Puede integrar manifest, Key Vault, precedencia de fuentes, masking y validación fail-fast.

Es consumido por conectividad y contratos backend; la Web no debe depender de él como settings layer.

## 4.2 Web Environment debe ser un contrato propio

La Web sí lee variables de entorno directamente para runtime web.

Se propone usar pydantic-settings para tipado, defaults, parsing y validación de settings Web.

No debe resolver secretos por servicio ni convertirse en reemplazo de atlanticus-configuration.

El core Web recibe environment ya inyectado por deployment/App Service/Container; .env es sólo conveniencia local si se habilita.

| Contrato | Responsabilidad | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-configuration | Backend/infraestructura | Key Vault, secret manifest, credenciales, configuración de conectores. |
| Web Environment | Runtime Web | environment, Application Insights Web, PWA, refresh, activity, hosting/web toggles. |

# 5. Observabilidad: contratos separados, salida Azure unificada

COSMOS / HTTP / SQL / STORAGE FLASK / DASH / CALLBACKS │ │ ▼ ▼ Kernel Observability Web Observability │ │ └──────────────────┬───────────────────────────┘ ▼ Unified telemetry adapter │ sanitización + severidad cardinalidad + contexto │ ▼ atlanticus-observability-azure │ ▼ Azure Monitor / App Insights

## 5.1 Lo que NO se fusiona

Kernel Observability conserva el contrato estructurado requerido por Cosmos, HTTP y otros componentes backend.

Web Observability conserva semántica de Flask/Dash, errores de request, callbacks y fallos de presentación.

Kernel no depende de Flask/Dash y Web no depende directamente del SDK/exporter Azure.

## 5.2 Lo que SÍ se unifica

Una sola configuración de export remoto por runtime/worker.

Un solo exporter Azure reutilizando atlanticus-observability-azure existente.

Un mismo contexto de aplicación, environment, service, worker/instance y correlation/operation id.

Una misma política de sanitización, severidad y control de cardinalidad.

Un único lifecycle de flush/close por worker para telemetría remota.

## 5.3 Política de costo y señal

Producción normal: WARNING+ Azure no será un espejo de todos los logs. El objetivo es detectar y diagnosticar problemas. Éxitos rutinarios no se exportan.

| Evento | Local | Azure normal |
| --- | --- | --- |
| Cosmos/HTTP/Storage/SQL exitoso | Sí, según nivel local | No |
| Timeout / dependencia degradada | Sí | WARNING o ERROR |
| Retries agotados / HTTP 5xx | Sí | ERROR |
| Parsing / contrato inválido | Sí | ERROR |
| Callback exitoso | Opcional/local | No |
| Callback rompe por dato inesperado | Sí | ERROR |
| Render/projection failure | Sí | ERROR |
| Degradación recuperable | Sí | WARNING |
| Fallo crítico de runtime | Sí | CRITICAL |

Perfil OFF: sin export Azure.

Perfil SLIM: producción normal, señal relevante y WARNING/ERROR/CRITICAL como política objetivo.

Perfil DIAGNOSTIC: temporal para investigación; puede agregar spans fallidos/lentos, pero nunca convertirse en “enviar todo”.

Los logs locales pueden ser más ricos que Azure y siguen separados de la telemetría remota.

## 5.4 Browser Application Insights y User Activity

El application_insights.js aportado usa el SDK browser 3.x y window.APPINSIGHTS_CONNECTION_STRING.

Browser App Insights es telemetría técnica frontend: excepciones JS, page views/performance según política y fallos del browser.

User Activity es semántica funcional: session, heartbeat, hidden/visible, pathname, viewport y active_seconds.

No reemplazar User Activity con App Insights ni duplicar tracking de clicks innecesariamente.

Browser, Web y Kernel deben apuntar al mismo recurso Azure cuando corresponda, manteniendo productores y contratos separados.

# 6. Manager: conservar multi-stage y completar gaps

Autoridad del Manager El Manager de atlanticus-multi-stage es la base más pulida y debe mantenerse/adaptarse. No se debe restaurar un Manager antiguo completo para recuperar una capability puntual.

Preservar lifecycle administrativo común: Source → Workspace → History → Projection.

Preservar authorization, ownership de workspace, conflicts y composición de superficies.

Adaptar las superficies ADA actuales al Manager refinado, no devolver Tool/KPI Configuration a contratos antiguos.

## 6.1 Gaps de UX que deben cerrarse transversalmente

| Gap | Contrato esperado |
| --- | --- |
| Responsividad | Manager usable en desktop, tablet y mobile sin overflow ni controles inaccesibles. |
| Busy lock | Bloquear acción activa mientras una operación está en curso; evitar doble submit/interacción. |
| Spinner/loading | Spinner coherente y visible en la acción/área activa. |
| Success/error/warning | Feedback uniforme y reusable. |
| Toast/mensaje | Primitive común, no implementación diferente por módulo. |
| Estados administrativos | empty, loading, clean, dirty, conflict, success, error. |
| Paginación | Primitive reusable para colecciones largas e History. |

## 6.2 Paginación

No está en el Manager multi-stage y debe recuperarse desde atlanticus-last-version como capability, no como rollback del módulo completo.

Consolidar la lógica duplicada de Users/Navigation en un primitive genérico.

Aplicable a Users, Navigation, Tools, KPI definitions, History y Activity analytics.

Comenzar simple: Anterior / Página X de Y / Siguiente; no introducir virtual scrolling o infinite scroll sin necesidad real.

# 7. Integraciones administrativas que deben quedar cerradas

| Superficie | Ownership | Base a rescatar | Resultado objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Users + Manager | Atlanticus Web | multi-stage | Usuarios/perfiles/asignaciones con UX común y pagination. |
| Navigation + Manager | Atlanticus Web | multi-stage | Configuración + autorización + acceso directo/menú coherentes. |
| Tools + Manager | ADA genérico | multi-stage composition + contratos actuales | Branding, Sources, Participation y Topology actuales bajo Manager común. |
| KPI Configuration + Manager | ADA genérico | multi-stage composition + Tool Projection actual | Destinos desde proyección actual; no resurrectar ToolTarget obsoleto. |
| Activity + Manager/analytics | Atlanticus Web | multi-stage Activity | Uso/sesiones/rutas/tiempo activo con surface paginada cuando corresponda. |

# 8. Runtime Web genérico que falta integrar

## 8.1 Auto-refresh operacional cada 2 horas

JS genérico de ADA, no específico de Integrated Operations.

Aplicar sólo a la superficie operacional/root; no recargar Manager.

Comprobar el plazo periódicamente y postergar reload si la pestaña está oculta.

Al volver a visible después de vencer el plazo, recargar.

## 8.2 PWA: manifest + service worker

Recuperar manifest.webmanifest, service-worker.js, registro y versionado de cache desde las aplicaciones publicadas.

No hardcodear nombre, short_name, iconos ni cache keys de una Tool concreta.

Derivar metadata desde aplicación/branding.

No cachear APIs, callbacks Dash ni contenido operacional que deba ser fresco.

Servir manifest/service worker con comportamiento de cache explícito y seguro.

## 8.3 Hosting/Gunicorn

Rescatar resolve_gunicorn_capacity() y cálculo por CPU/RAM/cgroups desde multi-stage.

Mantener callable/master liviano; warmup post_worker_init y close/flush en worker_exit.

No crear clientes globales antes del fork.

## 8.4 Screen Wake Lock para operación continua

Rescatar el JavaScript wake_lock validado en legacy para tablets/pantallas operacionales que no permiten configurar “mantener pantalla encendida” de forma permanente.

La capability pertenece al runtime Web genérico ADA, no a Integrated Operations: cualquier Tool operacional puede necesitar impedir el bloqueo automático del dispositivo.

Debe solicitar/re-adquirir el wake lock cuando la página operacional esté visible y liberarlo o tolerar su pérdida cuando el navegador/pestaña deje de estar activa.

Debe degradar de forma segura cuando la Screen Wake Lock API no esté disponible; nunca impedir el arranque de ADA ni convertir la ausencia de soporte en error funcional.

No aplicar esta política al Manager por defecto; el consumo objetivo son superficies operacionales de visualización continua.

## 8.5 Page Readiness / Load Page

Rescatar el contrato de load_page del legacy: mantener una pantalla de carga visual mientras finaliza la primera composición/render y revelar la aplicación completa cuando los callbacks necesarios para la presentación inicial hayan terminado.

El asset visual de carga (video/GIF/imagen) es intercambiable y no forma parte del contrato; actualmente puede no existir un asset definitivo.

La capability debe poder activarse o desactivarse explícitamente desde la composición/código de la aplicación. Esto permite deshabilitarla durante autoría/desarrollo sin detectar localhost ni introducir comportamiento implícito por ambiente.

Desactivar Page Readiness no debe alterar callbacks, datos, stores ni estados reales: únicamente cambia la presentación de la fase inicial de carga.

El criterio de “ready” debe provenir de señales contractuales del runtime/render y no de timers arbitrarios usados como sustituto permanente de readiness.

## 8.6 Supresión del loading textual nativo de Dash

La UI base ADA debe ocultar el texto/indicador nativo ._dash-loading para que no aparezca detrás o encima del Page Readiness propio.

Esta regla pertenece al CSS base compartido de ADA y no debe repetirse por Tool específica.

._dash-loading { display: none; }

## 8.7 Normalización de colores y tokens CSS base

Inventariar los colores/tokens actuales antes de renombrar; no cambiar valores visuales como efecto secundario de la normalización.

Reemplazar nombres ambiguos o históricos por nombres semánticos entendibles y consistentes. La nomenclatura debe expresar función visual, no una Tool concreta ni el valor hexadecimal.

Organizar la base al menos por familias equivalentes a surface/background, text, border, accent y state; los nombres exactos se congelarán al revisar el CSS vigente más nuevo.

Eliminar duplicados sólo después de verificar consumidores. Si se requieren aliases de transición, deben ser temporales y retirarse cuando todos los consumidores hayan migrado.

Header, Time View/Time Status, Manager, Card Display y futuros primitives ADA deben consumir la misma base de tokens; las composiciones específicas sólo agregan tokens realmente propios.

El gate de esta normalización debe demostrar cero regresión visual intencional y ausencia de nombres hardcodeados de Integrated Operations/Flotación dentro de la paleta genérica.

# 9. Responsive genérico antes del repositorio específico

| Área | Debe quedar cerrado antes de IO específica |
| --- | --- |
| Header | Responsive real en desktop amplio/reducido, tablet y mobile; sin overflow, solapamientos ni controles inaccesibles. |
| Time View / Time Status | Densidad y layout responsive coherentes con Header y Generic Application. |
| Manager | Responsive completo y compatible con pagination, feedback, estados y navegación administrativa. |
| Card Display | Primitive adaptable a ancho/alto y preparado para tokens de escala/densidad. |

Regla No usar CSS específico de Integrated Operations para compensar deudas responsive de Header, Time View, Manager o Card Display.

# 10. Card Display genérico y retirada de Body Projection

## 10.1 BODY-PROJECTION-001

Debe retirarse BODY-PROJECTION-001 ya fue aplicado, pero se decidió eliminarlo porque puede duplicar identidades/wrapper bindings que deben provenir de Tool Projection. No construir nuevas capas encima antes de retirarlo.

No crear un nuevo “Body Contract” para reemplazarlo.

Tool Projection debe seguir siendo autoridad de component/subcomponent identities y runtime bindings.

## 10.2 Card Display reusable

Tool Projection │ ├─ component_key ├─ wrapper_id / binding ├─ subcomponent bindings └─ futuros stores runtime │ ▼ CARD DISPLAY GENÉRICO ├─ wrapper externo ├─ content ├─ subcomponent regions ├─ footer ├─ overlay visual └─ scale / density CSS contract

Card Display no conoce PROCESS, INTEGRATED_OPERATIONS, Mina, Planta, Puerto, Carguío o Transporte.

No persistir renderer/card type de IO dentro de Tool Configuration.

Debe poder recibir estados visuales desde contratos externos sin inferirlos por strings como “En construcción”.

Debe exponer tokens/variables CSS para que una composición específica pueda escalar contenido en zoom/videowall sin CSS por componente.

# 11. Contratos ADA ya cerrados que condicionan la siguiente fase

| Contrato | Estado | Decisión relevante |
| --- | --- | --- |
| Tool Sources / Participation | Cerrado | Sources reales + CONTROL/OBSERVATION; PI explícito; Dispatch opcional. |
| Tool Structure Topology | Cerrado | N components en IO; Process LEFT/CENTER/RIGHT/BOTTOM; shared subcomponents mediante linked_component_keys. |
| Alarm Baseline Projection | Cerrado | Process → 1 punto CENTER; IO → un punto por component configurado. |
| Alarm Baseline Surface | Cerrado | Primitive neutral; no collector/cards/modals/alarm payload todavía. |
| Body Projection | Aplicado pero superseded | Retirar antes de retomar Body específico. |

El track de Alarmas queda detenido en baseline hasta que exista contrato real de datos para collector/cards/modals.

El baseline genérico conserva identidades; la geometría física final se alinea en la composición específica de Tool.

# 12. Frontera futura: repositorio específico de Integrated Operations

No crear todavía El repositorio específico se crea sólo después de cerrar la plataforma genérica y sus gates E2E.

| Responsabilidad específica | Razón para quedar fuera de Atlanticus/ADA genérico |
| --- | --- |
| Geometría y orden concretos | Otra Integrated Operations puede tener 5, 6, 9 o N componentes y otra disposición. |
| Mina / Planta / Puerto | Agrupación visual propia de la Tool desplegada. |
| Carguío + Transporte especial | Track/columna compartida y comportamiento visual particular. |
| Shared subcomponent visual | La topología compartida es genérica; su materialización visual concreta no. |
| Zoom | Rearma/expande una composición concreta; no es una capability universal de IO. |
| Videowall | Modo de presentación exclusivo de esta Tool. |
| Body responsive específico | Responde a la geometría real de la Tool, apoyándose en primitives genéricos ya responsive. |
| Baseline físico alineado | Debe compartir la misma geometría concreta del Body, no distribuir puntos uniformemente por contrato genérico. |
| Callbacks/presentación | Conectan stores y piezas visuales propias de la composición concreta. |

## 12.1 Estados visuales de componentes

La Tool específica debe marcar componentes según freshness/degradación/error/construction usando identidades contractuales existentes.

No duplicar Content State, Time Status o Display Status con un nuevo contrato de estado exclusivo de Card Display.

Stale/data error deben provenir de contratos de datos/estado; “En construcción” puede ser decisión explícita de presentación/configuración de la Tool.

Card Display sólo materializa overlay/estado recibido; no decide por qué existe.

## 12.2 Zoom y contrato CSS

La lógica de zoom queda en Integrated Operations.

Atlanticus/ADA genérico sólo debe proporcionar tokens/classes/variables de escala y densidad que permitan agrandar typography, spacing, icons y contenido interno de Card Display.

No crear callbacks visuales hardcodeados por componente para escalar contenido.

## 12.3 Videowall

Videowall queda específico de Integrated Operations.

Si videowall revela una necesidad transversal para Header/Time Status, promover únicamente el primitive/token reusable, no el modo videowall completo.

# 13. Roadmap canónico antes de crear Integrated Operations

CLEANUP — retirar BODY-PROJECTION-001 y comprobar que Tool Projection siga siendo autoridad única de bindings.

WEB-ENV — crear Web Environment/settings tipados (preferencia: pydantic-settings), separado de atlanticus-configuration.

OBS-UNIFICATION — conectar Web Observability al exporter observability-azure común, con política WARNING+ y contexto/correlación compartidos.

WEB-APP-INSIGHTS — integrar Application Insights browser opcional sin reemplazar User Activity.

HOSTING — migrar capacidad Gunicorn automática + lifecycle por worker desde multi-stage.

PWA — extraer manifest/service worker genéricos y metadata configurable.

ADA-RUNTIME-JS — integrar auto-refresh operacional de 2 horas visibility-aware.

ADA-WAKE-LOCK — rescatar Screen Wake Lock genérico, visibility-aware y con fallback seguro para tablets/pantallas operacionales.

PAGE-READINESS — rescatar load_page como presentation boundary activable/desactivable explícitamente por composición/código.

DASH-LOADING-CSS — ocultar ._dash-loading en CSS base ADA para evitar el indicador textual nativo.

CSS-TOKENS — inventariar y normalizar nombres de colores/tokens semánticos sin modificar la apariencia validada.

ACTIVITY — recuperar User Activity + navigation-activity desde multi-stage.

CARD-DISPLAY — consolidar primitive genérico y contrato CSS scale/density.

RESPONSIVE-HEADER — cerrar Header desktop/tablet/mobile.

RESPONSIVE-TIME — cerrar Time View/Time Status.

MANAGER-UX — mantener Manager multi-stage y completar responsive, busy lock, spinner y feedback.

MANAGER-PAGINATION — rescatar pagination desde atlanticus-last y convertirla en primitive transversal.

USERS + MANAGER — integrar sobre Manager común.

NAVIGATION + MANAGER — integrar sobre Manager común y mantener autorización coherente.

TOOLS + MANAGER — adaptar composition multi-stage a Sources/Participation/Topology actuales.

KPI CONFIGURATION + MANAGER — adaptar al Tool Projection actual.

ACTIVITY ANALYTICS / USAGE — integrar surface/pagination cuando corresponda.

GENERIC ADA E2E — validar Operational + Administration + auth + activity + observability + PWA + responsive + UX común.

PLATFORM FREEZE — congelar base genérica.

CREATE TOOL REPO — recién entonces crear Integrated Operations específica y comenzar Body/composición concreta.

# 14. Criterios de cierre de la plataforma genérica

| Área | Gate mínimo antes de repo específico |
| --- | --- |
| Arquitectura | Sin dependencias inversas desde Atlanticus/ADA genérico hacia nombres/geometrías de Integrated Operations. |
| Manager | Tools, KPI, Users y Navigation comparten mismo lifecycle, UX async, feedback, pagination y responsive. |
| Responsive | Header, Time View/Time Status, Manager y Card Display validados en breakpoints acordados. |
| Observability | Kernel + Web convergen en un exporter Azure; WARNING+ en producción; sin doble envío. |
| Activity | Session/activity tracking integrado con Navigation e Identity. |
| PWA/runtime | Manifest, service worker y refresh 2 h integrados y configurables. |
| Hosting | Gunicorn capacity + worker warmup/close integrados. |
| ADA contracts | Tool Configuration/Projection y Alarm Baseline estables; Body Projection retirado. |
| E2E | Una sola Generic ADA Application opera y administra sin requerir código específico de IO. |

Wake Lock operativo puede mantenerse/re-adquirirse en dispositivos compatibles y falla de forma segura donde no existe soporte.

Page Readiness oculta/revela la aplicación según readiness real y puede deshabilitarse explícitamente desde código/composición para desarrollo.

La UI ADA no muestra el texto nativo ._dash-loading de Dash.

Los colores CSS base usan una nomenclatura semántica consistente y la migración no introduce regresiones visuales.

# 15. Protocolo obligatorio al cambiar de chat

Regla de continuidad Al iniciar un chat nuevo o retomar el proyecto fuera de esta conversación, se deben volver a enviar los cinco artefactos/repositories de referencia. No se debe continuar sólo desde memoria.

| # | Artefacto obligatorio | Para qué se usa |
| --- | --- | --- |
| 1 | atlanticus actual | Autoridad actual: contratos, paquetes y gates ya migrados. |
| 2 | atlanticus-multi-stage | Cantera principal de capacidades refinadas e integradas. |
| 3 | atlanticus-latest / atlanticus-last-version | Versión anterior para rescatar capacidades desaparecidas, nunca para retroceder contratos. |
| 4 | Integrated Operations publicada/legacy actual | Referencia de comportamiento, geometría, PWA, zoom, videowall y piezas todavía no modularizadas. |
| 5 | Flotación Selectiva publicada/legacy | Referencia Process y comportamiento histórico comparable. |

Si una capability no aparece en memoria o en el repo actual, primero revisar esta cadena antes de concluir que no existe.

Siempre preferir la generación más nueva que contenga el contrato; bajar de versión sólo para recuperar una capability faltante.

Cuando una capacidad antigua se rescata, adaptarla al contrato vigente y no importar módulos completos obsoletos.

Si se agrega una sexta fuente autoritativa en el futuro, actualizar este protocolo formalmente en el siguiente checkpoint.

# 16. Evidencia revisada para este checkpoint

| Artefacto / fuente | Uso en este documento |
| --- | --- |
| atlanticus-latest-new-version-0001.zip | Estado de la migración actual/canónica disponible en esta sesión. |
| atlanticus-multi-stage-version-0.1.0-20260827-095802 | Manager 0.3.12, Activity, Navigation compositions, Web Observability, observability-azure, Gunicorn y composiciones ADA. |
| atlanticus-last-version-0.1.0-20260824-191735 | Cantera secundaria; pagination administrativa y capacidades previas desaparecidas. |
| ada-latest-legacy-version-0.1.0-20260830-100024 | Integrated Operations publicada: comportamiento, PWA/runtime, geometría y UX específica. |
| flotacion-selectiva-last-version-0.1.0-20260730-203427 | Referencia Process legacy. |
| application_insights.js | Snippet Application Insights browser SDK 3.x basado en window.APPINSIGHTS_CONNECTION_STRING. |
| Atlanticus_ADA_Transicion_Tool_Configuration_Tool_Structure_v1.1.0.docx | Checkpoint previo de Tool Structure/Topology y frontera con Body/Alarm. |

## 16.1 Capacidades confirmadas en multi-stage

atlanticus-web-manager==0.3.12.

atlanticus-web-users-activity==0.1.0 y navigation-activity composition.

ada-composition-configuration-manager==0.1.27 y ada-composition-manager-surface==0.1.3.

atlanticus-web-observability==0.1.0.

atlanticus-observability==0.5.0 y atlanticus-observability-azure==0.1.0.

observability-azure con modos off/preview/export y perfiles slim/diagnostic; SDK Azure aislado en ese wheel.

Gunicorn capacity/lifecycle refinado en artefactos web publicados desde multi-stage.

# 17. Decisiones que quedan congeladas

No crear el repositorio específico de Integrated Operations hasta cerrar la plataforma genérica.

Retirar BODY-PROJECTION-001; Tool Projection conserva autoridad de identities/bindings.

Card Display será un primitive genérico; la composición IO vive en su repo.

Manager de multi-stage es autoridad; pagination se rescata/adapta desde atlanticus-last.

Web Environment será un contrato Web propio; atlanticus-configuration permanece backend/Key Vault.

Kernel Observability y Web Observability permanecen separados, pero exportan por un pipeline Azure común.

Azure remoto debe priorizar WARNING/ERROR/CRITICAL; no exportar éxitos rutinarios por defecto.

User Activity y Browser Application Insights son contratos distintos y complementarios.

Header, Time View/Time Status y Manager deben cerrar responsive antes de IO específica.

PWA, service worker, manifest, refresh de 2 horas y Gunicorn automático son parte de la base genérica.

Zoom, videowall, Body concreto, Mina/Planta/Puerto, Carguío+Transporte y baseline físico pertenecen a IO específica.

En cada chat nuevo se reenvían los cinco artefactos de continuidad antes de proponer cambios.

Wake Lock y Page Readiness forman parte del runtime Web genérico ADA; no se implementan como lógica de Integrated Operations.

Page Readiness debe ser un presentation boundary explícitamente activable/desactivable por composición/código, útil también durante autoría y desarrollo.

._dash-loading se oculta desde CSS base ADA y no mediante overrides repetidos en cada Tool.

La paleta CSS base se normaliza hacia tokens semánticos compartidos antes de congelar la plataforma, preservando el aspecto visual ya validado.

Siguiente movimiento recomendado No implementar todavía Integrated Operations específica. El siguiente ciclo debe comenzar por CLEANUP de Body Projection y una auditoría/migración ordenada de las capabilities genéricas usando la jerarquía de autoridad definida aquí.

# 18. Cierre de contrato de plataforma genérica v1.1.0

Estado: FRONTERA CERRADA PARA EJECUCIÓN DEL ROADMAP GENÉRICO.

Con Wake Lock, Page Readiness, supresión del loading nativo de Dash y normalización de tokens CSS incorporados, este checkpoint contiene el alcance genérico necesario antes de crear el repositorio específico de Integrated Operations. A partir de aquí los cambios deben ejecutarse incrementalmente siguiendo la jerarquía de autoridad definida en este documento.

No reabrir la frontera Atlanticus/ADA/Tool específica durante implementación salvo evidencia técnica nueva obtenida de la versión actual o de la cadena de canteras autoritativa.