ATLANTICUS / ADA

# Documento de transición
Tool Configuration → Tool Structure

Checkpoint de continuidad técnica · Agosto 2026

| Estado | TRANSICIÓN CONTROLADA — listo para rediseñar TOOL-STRUCTURE-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0.0 |
| Baseline | Post CONFIG-CLEANUP-001 + Manager Tools + AUTHORING |
| Propósito | Retomar el trabajo sin reconstruir decisiones, fronteras ni secuencia. |

Decisión crítica de transición NO aplicar el artefacto anterior atlanticus-ada-tool-structure-contract-0.1.0.zip. Ese diseño quedó superseded. TOOL-STRUCTURE-001 debe rehacerse con la topología refinada descrita en este documento.

# Contenido

1. Propósito y alcance del checkpoint

2. Estado actual validado

3. Decisiones de arquitectura ya cerradas

4. Diseño objetivo de Tool Structure

5. Semántica de Process e Integrated Operations

6. Consumidores de la topología: KPI, Alarm, stores y UI

7. Qué será automático y qué seguirá manual

8. Roadmap de continuación

9. Criterios de aceptación de TOOL-STRUCTURE-001

10. Riesgos, decisiones pendientes y reglas para el siguiente chat

# 1. Propósito y alcance del checkpoint

Este documento congela el contexto entre el cierre de Sources/Manager y el inicio del contrato estructural de Tools. No reemplaza los contratos cerrados ni define todavía la API final de TOOL-STRUCTURE-001. Su función es impedir que una conversación nueva reintroduzca decisiones descartadas o confunda topología, presentación y automatización.

Conservar el baseline validado de DATA-003/DATA-004, Manager Tools, Branding manual y AUTHORING.

Definir con precisión qué debe representar Tool Structure y qué no.

Alinear Process e Integrated Operations con el comportamiento real del legacy sin hardcodear el deployment actual.

Establecer cómo la misma topología será consumida por KPI Configuration, Alarm Configuration/Runtime, collectors/stores y UI composition.

Fijar la secuencia de implementación posterior para evitar sobreingeniería y contratos redundantes.

Principio rector Una única topología de Tool debe proporcionar identidades estables y relaciones consistentes a todas las capas. El contrato ayuda a conectar las piezas; no obliga a que toda la UI sea generada automáticamente.

# 2. Estado actual validado

| Bloque | Estado | Resultado vigente |
| --- | --- | --- |
| DATA-003 — Tool Source Consumption | CERRADO / VERDE | Pertenencia explícita de sources por Tool. |
| DATA-004 — Operational Participation | CERRADO / VERDE | CONTROL + thresholds; Additional Observation; Time Status/Content State integrados. |
| DATA-004C/D | CERRADO / VERDE | Tool Configuration persiste Sources y existe editor reusable. |
| Manager Tools Base | CERRADO / VERDE | /manager/tools base; Branding draft + Sources Editor. |
| Application AUTHORING Mode | CERRADO / VERDE | Overlay Content State puede suprimirse desde código sin falsear estado. |
| CONFIG-CLEANUP-001 | CERRADO / VERDE | Sources consolidados en un solo wheel; consumidores alineados. |
| TOOL-STRUCTURE-001 anterior | SUPERSEDED | No aplicar; debe rediseñarse con este checkpoint. |

## 2.1 Packages relevantes en el baseline

| Package | Versión | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| ada-configuration-tool-sources | 0.1.0 | Consumption + Operational Participation. |
| ada-configuration-tools | 0.2.1 | Aggregate persistible de Tool; Sources integradas. |
| ada-web-tool-configuration-editor | 0.1.1 | Editor reusable de Sources. |
| ada-web-configuration-manager-tools | 0.1.1 | Base de /manager/tools. |
| ada-configuration-branding | 0.1.0 | Variante manual de branding, transversal. |
| ada-web-ui-content-state | 0.1.5 | NORMAL/AUTHORING presentation mode. |
| ada-generic-application | 0.2.2 | Composición genérica actual. |
| ada-web-content-state-dependency-resolver | 0.2.0 | Resolver genérico sin catálogo CONTROL hardcodeado. |

Importante Tool Configuration todavía NO contiene Tool Structure en este baseline. La estructura debe incorporarse únicamente después de rehacer TOOL-STRUCTURE-001 con las invariantes de este documento.

# 3. Decisiones de arquitectura ya cerradas

## 3.1 Sources y Time Status

Tool Configuration ¦ +-- Consumption (qué consume) ¦ +-- CONTROL (qué degrada + thresholds) ¦ +-- Additional Observation ¦ v Effective Observation = CONTROL + Additional Observation

PI es CONTROL explícito obligatorio para las Tools ADA operacionales actuales.

Dispatch es CONTROL explícito opcional; si se consume, debe estar configurado como CONTROL.

Los thresholds de CONTROL son la única autoridad de pre-degrading/degrading; Time Status los consume, no los redefine.

Las Additional Observations no degradan la aplicación por sí mismas.

No existe catálogo global de source_keys; futuras sources no requieren modificar el package base.

## 3.2 Branding

Branding es configuración transversal separada de Tool Configuration.

La variante se selecciona manualmente desde Manager; no existe automatización por fecha.

Variantes previstas: original, mining_month, fiestas_patrias, christmas, new_year.

La configuración guarda identidad de variante, no rutas de archivos ni lógica de assets.

## 3.3 AUTHORING mode

AUTHORING se activa explícitamente desde código; no depende de localhost ni del ambiente.

No altera Content State, freshness ni datos: únicamente suprime el overlay de presentación.

No aparece como botón/configuración persistible en Manager.

## 3.4 Capabilities base de una Tool

Al crear una Tool, las capacidades transversales como Global Indicators y Time Status forman parte del baseline de aplicación/composición. La topología de componentes y subcomponentes se incorpora después para la aplicación concreta.

Alarm Status / Alarm Management del header no deben transformarse en una lista manual de componentes de Tool.

Tool Structure se ocupará de la topología operacional que comparten KPI, Alarm Surface y Body; no del header genérico.

# 4. Diseño objetivo de Tool Structure

Tool Structure debe ser un contrato de identidades y topología, no un DSL de layout ni un generador automático de Dash/HTML.

Tool Structure / Topology ¦ +-- Tool kind +-- Components (cajas / destinos lógicos) ¦ ¦ ¦ +-- key ¦ +-- display_name ¦ +-- scope / layout_role cuando corresponda ¦ +-- Subcomponents ¦ +-- Shared relations +-- linked_component_keys

## 4.1 Semántica de Component

Es una caja/destino lógico principal de la Tool.

Proporciona una identidad estable para KPI Configuration y para el nivel grueso de Alarm/Presentation.

Puede definir el punto del Alarm Surface baseline.

No debe confundirse automáticamente con una zona visual pintable; la zona fina de alarma corresponde a subcomponentes.

No debe almacenar renderer, CSS, callback, store_id ni geometría visual.

## 4.2 Semántica de Subcomponent

Es la identidad fina que Alarm puede marcar/pintar dentro de un Component.

No crea por sí solo un nuevo punto del baseline.

Puede existir un único subcomponent que visualmente ocupe el 100% de su Component.

Puede existir como identidad compartida entre componentes mediante linked_component_keys, sin duplicarse.

## 4.3 Relación compartida

Component A Component B ¦ ¦ +-- Subcomponent X ----------------+ owner: A linked_component_keys: (B,) Una identidad X; dos relaciones. NO crear A/X y B/X como copias independientes.

Ejemplo legacy que debe preservar la semántica El legacy incluye un caso donde un subcomponente de Carguío está también vinculado con Transporte. La solución correcta es conservar una única identidad y linked_component_keys; no crear otra relación paralela ni duplicar el subcomponente.

# 5. Semántica de Process e Integrated Operations

## 5.1 Process

PROCESS LEFT (opcional) CENTER (obligatorio) RIGHT (opcional) +-----------+ +--------------------+ +-----------+ ¦ Component ¦ ¦ Component CENTER ¦ ¦ Component ¦ ¦ KPI ¦ ¦ + Subcomponent A ¦ ¦ KPI ¦ +-----------+ ¦ + Subcomponent B ¦ +-----------+ ¦ + ... ¦ +--------------------+ BOTTOM (opcional) +-----------------------------+ ¦ Component / contenido KPI ¦ +-----------------------------+

Los roles de layout son LEFT, CENTER, RIGHT y BOTTOM.

CENTER es obligatorio; LEFT, RIGHT y BOTTOM son opcionales.

CENTER es expandible según la estructura real de la Tool y puede contener 1..N subcomponentes.

El Alarm Surface baseline de Process tiene un único ancla/punto: CENTER, independientemente del número de subcomponentes.

KPI Configuration puede usar component keys de Process como destinos válidos según la Tool proyectada.

### Ejemplos Process

| Caso | CENTER | Consecuencia de Alarm |
| --- | --- | --- |
| ADA Mina | CENTER dividido en varios subcomponentes (p. ej. tres). | Se pinta el/los subcomponentes afectados; baseline sigue siendo un único punto CENTER. |
| Flotación | CENTER con un único subcomponent que ocupa visualmente toda la caja. | Ese subcomponent puede pintarse completo; baseline sigue siendo un único punto CENTER. |

No crear una excepción visual en el contrato Cuando CENTER tiene un solo subcomponent, contractualmente sigue existiendo esa identidad fina. Que visualmente ocupe toda la caja es responsabilidad de la composición/presentación, no de una excepción en Tool Structure.

## 5.2 Integrated Operations

INTEGRATED_OPERATIONS Component 1 Component 2 ... Component N +----------+ +----------+ +----------+ ¦ Sub A ¦ ¦ Sub C ¦ ¦ Sub ... ¦ ¦ Sub B ¦ ¦ Shared X ¦------ relation ---->¦ ¦ +----------+ +----------+ +----------+ ¦ ¦ ¦ v v v Baseline point 1 Baseline point 2 Baseline point N

Integrated Operations tiene N componentes principales configurados; N no es una constante del framework.

Cada componente puede tener N subcomponentes.

Cada componente principal proporciona un destino KPI y un punto de baseline para Alarm Surface.

Los subcomponentes son las identidades finas usadas por Alarm para marcar/pintar; no agregan baseline points.

El deployment actual puede tener nueve componentes, pero el contrato Atlanticus no debe hardcodear 9 ni nombres de procesos concretos.

Las relaciones compartidas deben expresarse con linked_component_keys.

# 6. Consumidores de la topología: KPI, Alarm, stores y UI

TOOL TOPOLOGY ¦ +-----------------------+------------------------+ ¦ ¦ ¦ v v v KPI Configuration Alarm Configuration UI Composition ¦ ¦ ¦ v v ¦ Demand / Projection Runtime / Delivery ¦ ¦ ¦ ¦ v v ¦ Collector / Stores canonical refs ¦ ¦ component/subcomponent ¦ +-----------------------+------------------------+ ¦ v Application runtime

## 6.1 KPI Configuration

Descubre component keys válidas desde la Tool proyectada; no hardcodea Process, Integrated Operations, CENTER ni nombres de procesos.

Cada KPI configurado referencia un destino/componente válido.

Latest y Series pueden mantenerse como demandas independientes.

El contrato estructural no define cómo se dibuja el KPI; solo garantiza que el destino existe y es estable.

## 6.2 Projection, collector y stores

La demanda derivada de Tool Configuration + KPI Configuration puede agruparse por component/destination.

El collector debe poder distribuir automáticamente snapshots hacia stores/channels deterministas por destino.

Los nombres/IDs concretos de stores todavía deben congelarse en un contrato posterior; no inventarlos dentro de Tool Structure.

Latest y Series deben conservar canales/stores separados cuando corresponda.

## 6.3 Alarm Configuration / Runtime / Delivery

Reutiliza exactamente las mismas component/subcomponent keys para routing, escalamiento y affected targets.

Process se proyecta hacia CENTER como baseline; la presentación específica queda fuera de Alarm Runtime.

Integrated Operations conserva referencias de Component/Subcomponent; Delivery/renderer resuelven posiciones, colas, hilos y geometría.

Una relación shared no debe duplicarse en Alarm Configuration; debe consumir linked_component_keys de la topología.

## 6.4 UI composition

La UI consume IDs/keys/stores estables producidos o derivados de los contratos.

La composición concreta puede escribir callbacks por componente y conectarlos a los stores correspondientes.

Body y Alarm Surface pueden compartir la misma semántica de componentes sin que uno inspeccione el DOM del otro.

Una aplicación especial puede tener composición manual propia sin exigir nuevas abstracciones globales.

# 7. Qué será automático y qué seguirá manual

| Automático / derivable | Manual / explícito |
| --- | --- |
| Descubrimiento de destinos KPI desde Tool Structure. | Diseño final de layout y geometría. |
| Validación de component/subcomponent keys. | Construcción de componentes Dash/HTML. |
| Proyección de demanda por destino. | Callbacks de presentación cuando la UI concreta lo requiera. |
| Distribución del collector hacia stores/channels. | Interpretación visual de latest/series. |
| Derivación de baseline anchors desde la topología. | Cómo se pinta, anima o distribuye Alarm Surface. |
| Identidades/IDs contractuales estables. | Tratamientos especiales de componentes particulares. |

Límite de complejidad No construir un DSL visual con renderer_type, CSS, columnas, tamaños, excepciones o callbacks declarativos solo para automatizar la UI. La automatización debe concentrarse donde existe repetición mecánica demostrable: proyección, collector, stores, validación e identidades.

# 8. Roadmap de continuación

| Orden | Incremento | Objetivo | No incluir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOOL-STRUCTURE-001 (rediseñado) | Contrato backend de topology/identity: Process + IO + shared links. | Body renderer, Alarm Surface UI, KPI callbacks. |
| 2 | Manager Tool Structure UI | Editar componentes/subcomponentes/layout roles/links desde /manager/tools. | Persistencia compleja si todavía no está acordada. |
| 3 | KPI Configuration | Descubrir component destinations, latest/series demand y bindings. | Hardcodes de Tool o layout visual. |
| 4 | Runtime demand + collector/stores | Derivar canales/stores y repartir snapshots automáticamente. | Presentación concreta de la Tool. |
| 5 | Alarm Baseline Projection | Process → CENTER; IO → 1 point por component. | Geometría/animaciones/hilos dentro del contrato base. |
| 6 | Body composition | Construcción manual guiada por IDs/stores contractuales. | DSL visual genérico innecesario. |
| 7 | End-to-end composition | Conectar config → projection → runtime → stores → callbacks → UI. | Duplicaciones de identidad entre capas. |

## 8.1 Secuencia objetivo

Sources (CERRADO) ¦ Manager Base + Branding + AUTHORING (CERRADO) ¦ Tool Structure contract ¦ +--> Manager Structure editor ¦ +--> KPI Configuration --> demand --> collector --> stores ¦ +--> Alarm topology --> baseline/delivery ¦ +--> UI IDs / manual Body composition ¦ v End-to-end Tool application

# 9. Criterios de aceptación de TOOL-STRUCTURE-001

No introduce UI renderer, CSS, callbacks, store IDs concretos ni persistencia de infraestructura.

No hardcodea nueve componentes ni nombres del deployment actual de Integrated Operations.

Integrated Operations admite N components y N subcomponents por component.

Process admite LEFT/CENTER/RIGHT/BOTTOM; CENTER obligatorio y los demás opcionales.

CENTER admite 1..N subcomponents y el baseline de Process sigue derivando un único punto CENTER.

Los Component keys son identidades principales utilizables por KPI Configuration.

Los Subcomponent keys son identidades finas utilizables por Alarm.

linked_component_keys conserva relaciones compartidas sin duplicar identidades.

La topología puede proyectarse sin conocer la composición visual concreta.

Sources Editor y Manager preservan Structure al editar Sources; ninguna edición parcial borra la topología.

Código productivo limpio + espejo comentado equivalente + tests unitarios/integración correspondientes.

El gate autoritativo se ejecuta con Python 3.14.2 + UV y no usa PIP.

Criterio de rechazo Si para soportar una Tool concreta el contrato necesita almacenar renderer, CSS, coordenadas, número fijo de alarm points o callbacks, detener el incremento y revisar la frontera. Esos datos probablemente pertenecen a Presentation/Composition, no a Tool Structure.

# 10. Riesgos, decisiones pendientes y reglas para el siguiente chat

## 10.1 Decisiones todavía pendientes

| Tema | Estado / próximo criterio |
| --- | --- |
| API exacta de Tool Structure | Pendiente. Congelar después de validar Process + IO + shared relation con ejemplos reales. |
| Store ID convention | Pendiente. Debe derivarse de identities estables, pero el nombre exacto todavía no se fija. |
| Component-level alarm paint policy | Pendiente de Presentation/Alarm Surface: component puede ser referencia gruesa; subcomponents son zonas finas. |
| Manager persistence/publication | Fuera de este checkpoint; no bloquear el contrato estructural por persistencia final. |
| Assets festivos | Selector manual existe; assets aprobados aún deben conectarse al package Branding. |
| Componente especial de IO | Modelar con topología/shared links o composición concreta; no convertir el caso especial en una regla global prematura. |

## 10.2 Reglas de continuidad

No aplicar el ZIP TOOL-STRUCTURE-001 anterior; rehacerlo desde este checkpoint.

No reabrir DATA-003/DATA-004 salvo contradicción comprobada: Sources ya están cerrados y consolidados.

No convertir Tool Configuration en motor declarativo completo de UI.

No crear una segunda jerarquía de componentes para Alarm o KPI; todos consumen la misma topología.

No duplicar subcomponentes compartidos; usar linked_component_keys.

No hardcodear el deployment actual dentro de Atlanticus genérico.

Backend/contratos primero; UI consumidora después.

Mantener los cambios incrementales, con rollback y gate Python 3.14.2 + UV.

## 10.3 Estado esperado al retomar

AL RETOMAR 1. Baseline actual = CONFIG-CLEANUP-001 verde + Manager/Authoring verdes. 2. Tool Structure todavía NO aplicado. 3. Abrir este documento. 4. Implementar TOOL-STRUCTURE-001 rediseñado como topology/identity contract. 5. Validar con Process + Integrated Operations + shared subcomponent. 6. Recién después avanzar a Manager Structure / KPI / Alarm baseline / Body.

# Referencias internas de continuidad

ATLANTICUS_APENDICE_WEB_TOOL_KPI_RUNTIME_PRESENTACION_2026-08-24 — Tool única, KPI Configuration, runtime de presentación, construcción manual de Body y linked_component_keys.

ADA_Alarm_Engine_Checkpoint_Arquitectonico_2026-08-21 — Delivery/Presentation, Process CENTER, IO Component/Subcomponent y frontera Frontend vs Runtime.

DATA-003 — Tool Source Consumption Contract — pertenencia de sources por Tool.

DATA-004 — Source Operational Participation — CONTROL / Observation y thresholds.

CONFIG-CLEANUP-001 — consolidación de Tool Sources en un único wheel.

Manager Tools Base + Application AUTHORING Mode — administración manual y desarrollo sin overlays de Content State.

Conclusión El próximo objetivo no es renderizar la aplicación desde Tool Configuration, sino construir una topología mínima, estable y reutilizable compartida por KPI, Alarm, collector/stores y UI composition. Automatizar lo repetitivo; mantener explícita la presentación especial.