ATLANTICUS R3.6 · ADA WEB PRODUCTIZATION

# Checkpoint de Continuidad

Baseline Web validada después de PAGE-READINESS-001 y WEB-CSS-001

| Fecha del checkpoint | 31 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Runtime objetivo | Python 3.14.2 + UV (nunca PIP) |
| Aplicación ADA actual | ada-generic-application==0.2.6 |
| Autoridad UI root ADA | ada-web-ui-core==0.2.0 |
| Estado | SESSION, WAKE LOCK, PAGE READINESS y WEB-CSS: CERRADOS / GREEN |

Propósito. Este documento permite retomar el trabajo actual de Atlanticus/ADA Web en un chat nuevo sin reconstruir decisiones. El repositorio que se adjunte en el nuevo chat sigue siendo la autoridad para código y versiones exactas; este checkpoint conserva contratos cerrados, fronteras, versiones validadas, aprendizajes de installers/gates y el punto donde quedó el trabajo.

Regla para retomar: no reabrir PWA, ADA Session, Wake Lock, Page Readiness ni la normalización CSS salvo que el repositorio actual contradiga este checkpoint o exista una regresión demostrable.

# 1. Autoridad y precedencia

El repositorio `atlanticus` adjunto en el nuevo chat es la autoridad para archivos fuente, versiones y locks.

Este checkpoint es la autoridad para las decisiones Web cerradas después del handoff general R3.6.

`Atlanticus_R36_Clean_Integration_Handoff_v1.0.0` mantiene la dirección general de R3.6: Runtime/Process, Alarm Definition, Configuration, Sources/Delivery y Management.

Los repositorios legacy de ADA / Integrated Operations / Flotación son sólo referencia de comportamiento validado. No restaurar sus fronteras antiguas.

Si el código actual contradice un contrato congelado, detenerse y resolver la diferencia explícitamente; no inventar compatibilidad silenciosa.

# 2. Reglas de ingeniería congeladas

Python 3.14.2 + UV. Nunca PIP.

Atlanticus debe seguir siendo modular y reusable más allá de ADA; workarounds específicos permanecen en ADA.

Contratos backend antes que consumidores frontend.

Composición explícita; evitar clientes globales y configuración monolítica.

Nunca exponer secretos en código o logs.

Sólo cambios acordados, pruebas focalizadas y espejo pedagógico equivalente en español.

Código productivo limpio; comentarios históricos de migración no son contratos de test.

Si una solución se reemplaza de raíz, no mantener aliases/adapters legacy salvo solicitud explícita.

No hay campaña controlada de qualification en Azure activa.

No abrir otra campaña larga de stress sin un riesgo medible que la justifique.

# 3. Baseline ADA Web validada

Estas versiones corresponden al estado post-WEB-CSS-001 observado en el gate verde. Al retomar, verificar contra el repositorio/locks y usar el código actual como autoridad.

| Package | Versión | Responsabilidad / nota |
| --- | --- | --- |
| ada-generic-application | 0.2.6 | Composición de aplicación |
| ada-web-ui-core | 0.2.0 | Tokens root ADA + UI foundation |
| ada-web-ui-page-readiness | 0.1.0 | Readiness de composición inicial |
| ada-web-ui-display-status | 0.1.1 | Display Status |
| ada-web-ui-branding | 0.1.3 | Branding operacional ADA |
| ada-web-ui-content-state | 0.1.6 | Content State UI |
| ada-web-ui-global-indicator | 0.2.2 | Global Indicator |
| ada-web-ui-time-status | 0.1.11 | Time Status |
| ada-web-shell-navigation | 0.1.6 | Navigation presentation |
| ada-web-shell-header | 0.1.4 | Header operacional |
| ada-web-alarm-management-summary | 0.1.2 | Resumen Alarm Management |
| ada-web-alarm-status | 0.1.3 | Alarm Status |
| ada-web-alarm-baseline-surface | 0.1.1 | Alarm baseline surface |
| ada-web-kpi-inspection-surface | 0.1.3 | KPI Inspection surface |
| ada-web-kpi-inspection-interval-resilience | 0.1.4 | Interval resilience |
| ada-web-kpi-inspection-empty-definition-flow | 0.1.4 | Empty-definition flow |
| ada-web-kpi-inspection-preview | 0.1.6 | Preview temporal/histórico; retirar al existir owner canónico |

# 4. Incrementos cerrados en este tramo

## PWA-001 — Atlanticus Web PWA foundation

Incorporado antes de este checkpoint

Capability Web genérica: manifest.webmanifest, service-worker.js y registration JS.

Metadata inyectada por aplicación; sin nombres de Tool, colores, versiones o iconos hardcodeados.

Cache sólo de assets same-origin seguros; `/`, Manager, APIs, callbacks Dash y contenido operacional permanecen network-only.

PWA no es owner de Session reload, Wake Lock ni Page Readiness.

## ADA-SESSION-001 — Entra Token Auto-Reload Workaround

CERRADO / GREEN · application 0.2.3 al cierre

Workaround exclusivo de ADA por el lifecycle pendiente de tokens Entra; no es una primitive de Atlanticus Web.

Sólo `/`; Manager excluido.

Deadline default 7200 s y chequeo cada 30 s.

Si vence hidden, se difiere; al volver visible, recarga si corresponde.

Configuración: ADA_SESSION_RELOAD_AFTER_SECONDS y ADA_SESSION_CHECK_EVERY_SECONDS.

Debe retirarse limpiamente cuando la renovación de token quede resuelta.

## ADA-WAKE-LOCK-001 — Screen Wake Lock

CERRADO / GREEN · application 0.2.4 al cierre

Runtime ADA independiente de Session/PWA.

Sólo `/`; Manager excluido.

Visible: request("screen"). Hidden: release. Visible nuevamente: reacquire.

Navegación `/ -> /manager` libera; `/manager -> /` intenta adquirir, también vía History API.

API ausente: console.warn y continuar. request() rechazado: console.error.

## PAGE-READINESS-001 — ADA Operational Initial Composition

CERRADO / GREEN · ada-web-ui-page-readiness==0.1.0 · application 0.2.5

Readiness es contrato de lifecycle, no implementación visual del loader.

Wrapper estable reutiliza data-ada-component-key y agrega data-ada-render-ready="false|true".

Descubrimiento automático: sin listas por Tool, conteos hardcodeados ni nombres de componentes.

Cada callback de render inicial publica true cuando termina su responsabilidad visual, incluso si el estado válido es EMPTY/ERROR/NOT_MAPPED.

ALL=true inicia settling/quiet period de 160 ms. Una nueva señal false cancela el cierre.

Luego fade de 240 ms; transitionend completa READY.

READY queda latched durante la composición. Callbacks periódicos posteriores no reabren loader.

La Tool inyecta el visual del loader. Manager mantiene lifecycle separado.

## WEB-CSS-001 — Root Token Normalization + Dash Bootstrap Hygiene

CERRADO / GREEN · ui-core 0.2.0 · application 0.2.6

Colores compartidos ADA migrados a tokens semánticos --ada-color-*.

Tokens legacy genéricos eliminados sin aliases.

Consumidores migrados por responsabilidad surface/text/border, no por igualdad hexadecimal.

Colores locales y branding permanecen locales cuando no existe concepto compartido.

`._dash-loading` nativo queda suprimido; dcc.Loading, spinners, loaders Tool/Manager y Page Readiness no se tocan.

Guard persistente evita reintroducir tokens legacy y hardcodes compartidos.

Tests legacy que exigían comentarios `Step ...` se reemplazaron por validaciones reales de CSS.

# 5. Contrato Page Readiness que no debe romperse

| Estado | Condición | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| LOADING | Existe al menos una señal render-ready=false | Loader de la Tool cubre la composición operacional. |
| SETTLING | Todas las señales descubiertas están true | Mantener loader brevemente; una nueva false devuelve a LOADING. |
| FADING | ALL=true se mantuvo durante quiet period | Fade del loader inyectado; el timeout no define readiness funcional. |
| READY | Finalizó transitionend del fade | Latch para esa composición; actividad posterior no reactiva loader global. |

Regla para callbacks: todo callback que materializa una sección inicial de UI ADA debe publicar su render-ready sobre el wrapper estable. Alarmas y futuras capabilities se integran adoptando el mismo contrato; Page Readiness no se modifica.

# 6. Ownership de loaders y navegación

| Superficie | Loader inicial | Owner del readiness | Carga posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| ADA operacional `/` | Loader inyectado por Tool | ADA Page Readiness | Sólo loading local; el loader global no vuelve. |
| Entrada inicial Manager | Imagen Atlanticus / composición Manager | Lifecycle propio de Manager | No aplica durante bootstrap inicial. |
| Navegación interna Manager | Sin loader de página completo | Fuera de Page Readiness | Spinners/estados locales. |
| Manager -> `/` | Loader operacional de Tool | Nueva composición reinicia Page Readiness | Luego actualizaciones locales tras READY. |

# 7. Política CSS congelada por WEB-CSS-001

Conceptos visuales compartidos ADA usan tokens root namespaced `--ada-color-*`.

Que dos colores tengan el mismo hexadecimal no significa que compartan semántica u ownership.

Background consume surface, foreground/text consume text y borders consumen border; no cruzar familias sólo porque hoy coinciden los valores.

Colores propios de una capability permanecen locales cuando no existe reutilización real.

Colores de SVG/branding no se tokenizan automáticamente.

No recrear tokens legacy eliminados mediante aliases.

No reintroducir hex compartidos normalizados directamente en CSS consumidor; mantener el guard persistente en el gate ADA.

La supresión de `._dash-loading` sólo elimina el texto bootstrap nativo. Nunca ampliar ese selector a dcc.Loading, spinners o UI de error/debug.

# 8. Lecciones de installers/gates que deben reutilizarse

| Lección | Regla para incrementos futuros |
| --- | --- |
| Normalizar locks antes del snapshot | Varios locks tenían drift previo: se agregó atlanticus-web-configuration y atlanticus-web-observability se normalizó a 0.3.0. Comparar contra baseline normalizado, no contra lock stale. |
| Tratar inspection/preview explícitamente | El preview tenía pin histórico a ada-generic-application==0.1.24. WEB-CSS tuvo que alinearlo temporalmente al baseline actual para normalizar lock, restaurar el pyproject y recién después aplicar el target final. |
| Rollback con EXIT | Restaurar todo estado tocado ante cualquier salida no exitosa; no depender sólo de ERR. |
| Excluir sólo artefactos generados | `*.egg-info` y `.runtime/publications/*` pueden cambiar durante build/gates y no son drift productivo. No ampliar exclusiones a código real. |
| Tests validan comportamiento, no comentarios históricos | No exigir `Step 08B...` dentro de CSS/Python productivo. |
| Auditar todos los tests afectados antes de empaquetar | Una migración de tokens puede invalidar expectativas sin cambiar comportamiento; revisar la superficie completa, no sólo el primer fallo. |
| Guard de versiones internas | Después de regenerar locks, sólo se aceptan cambios de packages explícitamente propiedad del incremento. |

# 9. Decisiones que no se deben reabrir sin evidencia

El auto-reload es específico de ADA y temporal; no promoverlo a Atlanticus Web ni PWA.

Wake Lock es independiente de Session y aplica sólo al root operacional `/`.

Page Readiness descubre marcadores render-ready estándar automáticamente; no crear configuración por Tool con listas de callbacks/componentes.

Readiness mide finalización de presentación inicial, no salud de datos. EMPTY/ERROR/NOT_MAPPED pueden ser READY.

La Tool posee el visual del loader; Page Readiness sólo posee lifecycle.

Manager tiene lifecycle de loader distinto y usa spinners locales tras la entrada inicial.

Los tokens CSS compartidos son semánticos y namespaced; no dejar aliases legacy.

`._dash-loading` nativo no tiene función productiva y permanece suprimido.

No usar heurísticas de strings del DOM cuando ya existe identidad estable de componentes ADA.

# 10. Artefactos cerrados de referencia

| Incremento | Artefacto | SHA-256 / nota |
| --- | --- | --- |
| ADA-SESSION-001 | atlanticus-ada-session-001-entra-auto-reload-0.1.3.zip | 9a26feca32e966649866c7fe0e4d253e98f8e3624d0e9050819160c607c1965d |
| ADA-WAKE-LOCK-001 | atlanticus-ada-wake-lock-001-screen-wake-lock-0.1.1.zip | 645904ecea08b6addd2d3dc4c0d96fb96d8e7a4b3b6360b686bbb351cf582ce4 |
| PAGE-READINESS-001 | atlanticus-ada-page-readiness-001-operational-initial-composition-0.1.0.zip | a11a62eb3abd49aba6863b3b1cb96249bef88a33bc2452d382157e1f8492f515 |
| Contrato Page Readiness | Atlanticus_ADA_PAGE_READINESS_001_Contrato_v1.0.0.docx | Documento contractual validado |
| WEB-CSS-001 | atlanticus-web-css-001-root-token-normalization-0.1.3.zip | 988f9353a6f8816449393c28d187bbf1e91dfa6cacde34c7e74338780a40be2f |

# 11. Punto exacto para retomar

Estado inmediato: el substream Web acaba de cerrar WEB-CSS-001. En este chat no se congeló todavía un incremento Web posterior. Al retomar, no inventar automáticamente el siguiente trabajo.

Prioridad estratégica R3.6: el handoff general identifica como ruta de mayor valor Alarm Definition canónica → Configuration source/resolver/runtime-ready output → Configuration backend/UI → source requirement/provider composition → acquisition + normalized delivery → ManagementAction acquisition/delivery → composición operacional end-to-end.

Backlog Web conocido: Activity Source Provider, Card Display y trabajo responsive/Manager existían como frentes posteriores del roadmap de migración. Antes de implementarlos, revalidar contra el repositorio actual porque la baseline Web avanzó de forma importante.

| Carril | Candidato siguiente | Regla al retomar |
| --- | --- | --- |
| R3.6 productización core | Alarm Definition → Configuration → Sources/Delivery → Management → E2E | Secuencia estratégica preferente; backend contract first. |
| Continuación ADA Web | Revalidar Activity / Card Display / responsive / Manager | Abrir sólo después de inspeccionar el repo y confirmar el primer gap productivo real. |

# 12. Paquete mínimo para un chat nuevo

ZIP actual del repositorio `atlanticus` después del gate verde de WEB-CSS-001.

Este checkpoint de continuidad.

`Atlanticus_R36_Clean_Integration_Handoff_v1.0.0` para el roadmap general R3.6.

`Atlanticus_ADA_PAGE_READINESS_001_Contrato_v1.0.0` si el trabajo toca loaders/readiness.

`pyproject.toml` y `uv.lock` relevantes si no se entrega el repo completo.

Adjuntar legacy ADA/Flotación sólo cuando haga falta comparar un comportamiento faltante; nunca como autoridad.

# 13. Mensaje de inicio para el chat nuevo

Continuemos Atlanticus desde `Atlanticus_ADA_Web_Checkpoint_Continuidad_v1.0.0`. El repositorio adjunto es la autoridad actual. SESSION, WAKE LOCK, PAGE-READINESS y WEB-CSS-001 están CERRADOS/GREEN; no los reabras salvo contradicción real del código. La aplicación quedó en `ada-generic-application==0.2.6` y `ada-web-ui-core==0.2.0`. Primero verifica brevemente baseline/versiones y estado del repo. Luego identifica el siguiente gap real según el roadmap vigente; no hagas código hasta debatir y congelar el siguiente incremento. Mantén Python 3.14.2 + UV, contratos antes que consumidores, cambios pequeños, tests y espejo comentado, sin aliases legacy ni ampliación de scope.

# 14. Resumen del checkpoint

| Baseline Web | GREEN después de WEB-CSS-001 |
| --- | --- |
| ADA application | 0.2.6 |
| ADA UI Core | 0.2.0 |
| PWA | Foundation genérica Atlanticus Web ya incorporada; no mezclar con runtime ADA |
| Session reload | CERRADO/GREEN; workaround ADA por Entra |
| Wake Lock | CERRADO/GREEN; sólo root operacional |
| Page Readiness | CERRADO/GREEN; render-ready automático + loader inyectado por Tool |
| CSS | CERRADO/GREEN; tokens semánticos + supresión Dash native loading + guard |
| Manager | Lifecycle de loader separado; navegación posterior usa spinners locales |
| Siguiente acción | Inspeccionar repo actual y congelar el próximo gap real; prioridad amplia R3.6: Alarm Definition/Configuration/Sources/Management |

FIN DEL HANDOFF · El repositorio actual manda; este documento conserva las decisiones.