ATLANTICUS R3.6 · ADA WEB PRODUCTIZATION

# Checkpoint de Continuidad

Baseline Web después de ACTIVITY-001 y CARD-DISPLAY-001; Responsive Header pendiente de reconstrucción

| Fecha | 31 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Runtime objetivo | Python 3.14.2 + UV (nunca PIP) |
| ADA application | ada-generic-application==0.2.6 |
| ADA UI Core | ada-web-ui-core==0.2.0 |
| Nuevos primitives cerrados | Activity 0.1.0 + Navigation Activity 0.1.0 + Card Display 0.1.0 |
| Punto actual | RESPONSIVE-HEADER-001: contrato actualizado; AÚN NO IMPLEMENTAR |

Propósito. Este documento reemplaza como checkpoint de continuidad al v1.0.0 para el substream Atlanticus/ADA Web. Conserva lo ya cerrado, agrega Activity y Card Display, y registra el contrato responsive real basado en los dispositivos Pelambres. El repositorio actual sigue siendo la autoridad de código, versiones y locks.

ADVERTENCIA: No ejecutar `atlanticus-responsive-header-001-desktop-tablet-mobile-0.1.0.zip`. Fue construido con breakpoints genéricos anteriores y queda DESCARTADO por el contrato responsive registrado en este documento.

# 1. Autoridad y reglas para retomar

El repositorio `atlanticus` actual es autoridad para archivos, versiones y locks; este documento es autoridad para las decisiones cerradas y el punto de reanudación.

Los repositorios legacy ADA / Integrated Operations / Flotación son sólo cantera de comportamiento validado; no restaurar arquitectura antigua.

Python 3.14.2 + UV. Nunca PIP.

Contratos antes que consumidores; backend antes que frontend; composición explícita.

Código productivo limpio y espejo pedagógico equivalente en español.

No ampliar scope ni crear aliases/adapters legacy si una solución se reemplaza de raíz.

No reabrir incrementos GREEN salvo finding real o contradicción demostrable con el repo actual.

# 2. Baseline Web validada

| Package | Versión | Estado / responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| ada-generic-application | 0.2.6 | Aplicación ADA; no fue bumpada por Activity ni Card Display |
| ada-web-ui-core | 0.2.0 | Tokens root ADA namespaced --ada-color-* |
| ada-web-ui-page-readiness | 0.1.0 | Initial composition readiness |
| ada-web-ui-card-display | 0.1.0 | Primitive genérico de cards; aún no integrado a Body |
| ada-web-shell-header | 0.1.4 | Baseline actual; Responsive Header pendiente |
| ada-web-shell-navigation | 0.1.6 | Navigation presentation actual |
| atlanticus-web-users-activity | 0.1.0 | User Activity core |
| atlanticus-web-composition-navigation-activity | 0.1.0 | Resolución Navigation → Activity |

# 3. Incrementos cerrados / GREEN

## PWA-001 — Atlanticus Web PWA foundation

CERRADO / GREEN. Manifest, service worker y registration genéricos; no mezclar con runtime ADA.

## ADA-SESSION-001 — Entra Token Auto-Reload Workaround

CERRADO / GREEN. Sólo ADA `/`; 7200 s default; hidden difiere; temporal hasta resolver renovación Entra.

## ADA-WAKE-LOCK-001 — Screen Wake Lock

CERRADO / GREEN. Sólo `/`; hidden release; visible reacquire; Manager excluido.

## PAGE-READINESS-001 — Operational Initial Composition

CERRADO / GREEN. `data-ada-component-key` + `data-ada-render-ready`; ALL=true → settling 160 ms → fade 240 ms → READY latched.

## WEB-CSS-001 — Root Token Normalization + Dash Bootstrap Hygiene

CERRADO / GREEN. Tokens `--ada-color-*`; legacy removido; `._dash-loading` suprimido; guard anti-regresión.

## ACTIVITY-001 — Web User Activity Core + Navigation Integration

CERRADO / GREEN. Session/heartbeat/visible-hidden/pathname/viewport/active_seconds; Memory + Cosmos; sin Manager analytics.

## CARD-DISPLAY-001 — Generic Card Display Primitive

CERRADO / GREEN. content/regions/footer/overlay; Tool Projection es autoridad de IDs; sin DisplayCardType ni inferencias de estado.

# 4. Contratos que no se deben reabrir

PWA es Atlanticus Web genérico; Session reload y Wake Lock son runtime ADA independiente.

Page Readiness mide finalización del render inicial, no salud de datos. EMPTY/ERROR/NOT_MAPPED pueden ser READY.

Los callbacks que materializan UI inicial publican readiness mediante el wrapper estable; no listas por Tool ni conteos hardcodeados.

La Tool posee el visual del loader; Page Readiness sólo posee lifecycle. Manager tiene lifecycle de loader separado.

Los tokens compartidos ADA son semánticos y namespaced; no restaurar tokens legacy ni hardcodes compartidos normalizados.

Activity consume AccessRuntime actual; no revivir `atlanticus-web-users`. No persistir display_name/email/subject_id crudo.

Activity todavía no se activa dentro de ADA con Memory; activación productiva requiere persistencia real compuesta.

Card Display recibe component_key/wrapper_id desde Tool Projection y nunca reconstruye IDs runtime.

BODY-PROJECTION sigue ausente y no debe reintroducirse.

# 5. ACTIVITY-001 — contrato consolidado

| Aspecto | Contrato |
| --- | --- |
| Identidad | actor_key estable; provider_key; user_id sólo si Identity ya lo resolvió |
| PII | No display_name, email ni subject_id crudo |
| Local Identity | No track por defecto |
| Eventos | session, heartbeat, visible/hidden, pathname, viewport, active_seconds |
| active_seconds | Calculado server-side según tiempo observado con estado previo visible |
| Browser | addEventListener; no pisa Session/Wake Lock; sin tracking de clicks |
| Navigation | Sólo rutas internas, habilitadas y exactas; URLs absolutas rechazadas |
| Persistencia | Memory + Cosmos; Cosmos recibe container inyectado y usa ETag |
| Pendiente | Composición productiva con persistence real; Manager analytics queda para otro frente |

# 6. CARD-DISPLAY-001 — contrato consolidado

Primitive: `ada-web-ui-card-display==0.1.0`.

Entradas: component_key + wrapper_id explícitos, content, regions, footer y overlay.

Tool Projection sigue siendo autoridad de component/subcomponent bindings; Card Display no deriva strings `ada-runtime-*`.

No existe `DisplayCardType`, `card_type`, renderer específico de Integrated Operations ni heurística de strings de estado.

Scale/density se expone vía custom properties para tipografía, iconos, spacing, columnas, footer y overlay.

El primitive no está integrado artificialmente a `ada-generic-application`; se consumirá cuando exista la composición Body correspondiente.

# 7. RESPONSIVE-HEADER-001 — contrato vigente ANTES de implementar

ESTADO: Diseño debatido y registrado. No implementar todavía hasta validar el punto pendiente del botón de menú mobile mediante mock visual. El ZIP responsive anterior queda descartado.

## 7.1 Breakpoints canónicos ADA / Pelambres

| Ancho | Modo | Regla principal |
| --- | --- | --- |
| < 350 px | Fallback mobile defensivo | Misma geometría mobile; no requiere calibración específica |
| 350 px | Mobile | 2 Global Indicators por fila; impar final centrado; Management y Status full width |
| 480 px | Mobile amplio | Misma geometría, con calibración de tamaño/spacing |
| 1280–1365 px | Tablet Pelambres | Header normal en una fila, pero compacto; todos los slots visibles |
| >= 1366 px | Small Notebook / Desktop | Header normal |
| 1536 px | Notebook | Misma estructura; escala ajustada |
| 1920 px | Notebook / Monitor Pelambres | Misma estructura; escala para distancia de lectura |
| 2560 px | Videowall Pelambres | Misma estructura; escala de videowall, sin fórmula lineal automática |

## 7.2 Geometría mobile confirmada

Branding permanece arriba; el menú debe ser accesible desde el primer viewport.

Global Indicators: máximo 2 por fila. Si la cantidad es impar, el último indicador queda centrado automáticamente; no hardcodear cantidades.

Alarm Management ocupa una fila completa debajo de Global Indicators.

Alarm Status ocupa una fila completa debajo de Alarm Management.

Mobile prioriza legibilidad y permite crecer verticalmente; no comprimir Management + Status lado a lado sólo para ahorrar altura.

No ocultar Global Indicators, Alarm Management ni Alarm Status en mobile.

## 7.3 Menú mobile — punto pendiente de validación visual

Preferencia actual: burger arriba a la derecha, visualmente flotante pero con espacio reservado por el Header para que nunca tape Branding ni contenido. No dejarlo al final del Header. Validar con mock 350/480 antes de codificar.

## 7.4 Tablet Pelambres y desktop

1280–1365 es un modo operacional especial: Tablet Pelambres. Mantiene la estructura normal del Header; sólo se compactan fuentes, gaps, paddings y altura.

Desde 1366 se usa Header desktop normal. 1536/1920/2560 cambian escala visual, no estructura ni semántica.

No escalar todo linealmente en función del ancho. Los escalones responden a dispositivos y distancia de lectura reales.

Time Status NO se modifica en RESPONSiVE-HEADER; tendrá su propio incremento RESPONSiVE-TIME usando la misma matriz de breakpoints.

## 7.5 Requerimiento futuro de Body Zoom para Tablet Pelambres

REQUERIMIENTO CONGELADO: Cuando se implemente el zoom del Body, el modo Tablet Pelambres (1280–1365) debe usar zoom siempre activo y no debe exponer la opción de cerrarlo. En desktop el zoom puede seguir siendo controlable. Esto NO pertenece al incremento Responsive Header; queda registrado para el futuro frente Body.

# 8. Artefacto responsive descartado

NO EJECUTAR: `atlanticus-responsive-header-001-desktop-tablet-mobile-0.1.0.zip` (SHA-256 b81250122a3e40b43c820295f956b471d0a805dca806daa2d265c8bb66f71111). Fue diseñado con breakpoints 480/768/1024/1280 y no representa la matriz Pelambres acordada posteriormente.

# 9. Artefactos cerrados de referencia

| Incremento | Artefacto final | SHA-256 / nota |
| --- | --- | --- |
| ADA-SESSION-001 | atlanticus-ada-session-001-entra-auto-reload-0.1.3.zip | 9a26feca32e966649866c7fe0e4d253e98f8e3624d0e9050819160c607c1965d |
| ADA-WAKE-LOCK-001 | atlanticus-ada-wake-lock-001-screen-wake-lock-0.1.1.zip | 645904ecea08b6addd2d3dc4c0d96fb96d8e7a4b3b6360b686bbb351cf582ce4 |
| PAGE-READINESS-001 | atlanticus-ada-page-readiness-001-operational-initial-composition-0.1.0.zip | a11a62eb3abd49aba6863b3b1cb96249bef88a33bc2452d382157e1f8492f515 |
| WEB-CSS-001 | atlanticus-web-css-001-root-token-normalization-0.1.3.zip | 988f9353a6f8816449393c28d187bbf1e91dfa6cacde34c7e74338780a40be2f |
| ACTIVITY-001 | atlanticus-activity-001-web-user-activity-0.1.1.zip | c0c2e162d86e732a0b0b5f101909b9cb07041cdca0f416b7eafc7df724db1cc9 |
| CARD-DISPLAY-001 | atlanticus-card-display-001-generic-primitive-0.1.0.zip | d101b142be31f3debfd5ac48705c5866a9bcc406ab18c638405a769dcec6aed5 |
| Page Readiness contract | Atlanticus_ADA_PAGE_READINESS_001_Contrato_v1.0.0.docx | Documento contractual validado |

# 10. Lecciones de installers/gates que deben mantenerse

| Lección | Regla |
| --- | --- |
| Locks | Normalizar locks antes del snapshot y comparar contra baseline normalizado, no contra lock stale. |
| Inspection preview | Puede requerir alineación temporal del pin de application para normalizar su lock; restaurar pyproject antes del payload final. |
| Rollback | Usar trap de EXIT y restaurar todo lo tocado ante cualquier salida no exitosa. |
| Generados | Excluir sólo artefactos generados (`*.egg-info`, `.runtime/publications`, caches); nunca código productivo. |
| Tests | Validar comportamiento, no comentarios históricos `Step ...`. Auditar todos los tests afectados antes de empaquetar. |
| Payload | Generar manifest después de limpiar caches y verificar el ZIP post-compresión/post-extracción. |
| Version guard | Permitir sólo packages explícitamente propiedad del incremento. |
| Ruff/mirrors | Si Ruff reforma Python, validar AST o regenerar mirror pedagógico desde el productivo final. |

# 11. Punto exacto para retomar

| Orden | Frente | Estado / siguiente decisión |
| --- | --- | --- |
| 1 | RESPONSIVE-HEADER-001 | Reconstruir desde cero con matriz 350/480/1280/1366/1536/1920/2560. Antes: mock del burger top-right en 350/480. |
| 2 | RESPONSIVE-TIME | Después de Header GREEN; misma matriz de breakpoints, sin mezclar con Body. |
| 3 | Body / Zoom | Al llegar al frente Body, Tablet Pelambres 1280–1365 usa zoom always-on y sin control de cierre. |
| 4 | Manager UX | Frente posterior; mantener lifecycle de loader Manager separado. |
| 5 | Activity activation / analytics | No activar con Memory; requiere persistencia real y composición explícita. Analytics Manager queda aparte. |

# 12. Paquete mínimo para un nuevo chat

ZIP actual del repositorio `atlanticus` después de los gates GREEN de ACTIVITY-001 y CARD-DISPLAY-001.

Este documento `Atlanticus_ADA_Web_Checkpoint_Continuidad_v1.1.0.docx`.

`Atlanticus_ADA_PAGE_READINESS_001_Contrato_v1.0.0.docx` si el trabajo toca loaders/readiness.

Legacy ADA/Flotación sólo si hay que comparar comportamiento; no como autoridad.

No adjuntar el ZIP responsive descartado como candidato a instalación; si se adjunta por referencia, marcarlo explícitamente como INVALIDADO.

# 13. Mensaje listo para iniciar un chat nuevo

Continuemos Atlanticus desde `Atlanticus_ADA_Web_Checkpoint_Continuidad_v1.1.0`. El repositorio adjunto es la autoridad actual. PWA, SESSION, WAKE LOCK, PAGE-READINESS, WEB-CSS-001, ACTIVITY-001 y CARD-DISPLAY-001 están CERRADOS/GREEN; no los reabras salvo finding real. La aplicación sigue en `ada-generic-application==0.2.6`, `ada-web-ui-core==0.2.0` y `ada-web-shell-header==0.1.4`. RESPONSIVE-HEADER-001 todavía NO está implementado: el ZIP `atlanticus-responsive-header-001-desktop-tablet-mobile-0.1.0.zip` está descartado. Usa la matriz canónica 350, 480, 1280, 1366, 1536, 1920 y 2560; mobile tiene 2 indicadores por fila con impar final centrado, luego Management y Status full width; 1280–1365 es Tablet Pelambres con Header normal compacto; desde 1366 Header normal. Antes de implementar valida visualmente el burger top-right mobile. Time Status queda para RESPONSiVE-TIME. Cuando se implemente Body Zoom, Tablet Pelambres debe usarlo always-on y sin opción de cierre. Mantén Python 3.14.2 + UV, cambios pequeños, tests y espejo comentado, sin aliases legacy ni ampliación de scope.

# 14. Resumen ejecutivo

| Área | Estado |
| --- | --- |
| PWA | GREEN; foundation Atlanticus Web genérica |
| Session | GREEN; workaround ADA por Entra |
| Wake Lock | GREEN; root operacional |
| Page Readiness | GREEN; readiness automático + loader por Tool |
| CSS/Tokens | GREEN; tokens semánticos + Dash loading hygiene |
| Activity | GREEN; core + Navigation integration; activación productiva pendiente |
| Card Display | GREEN; primitive genérico; Body composition pendiente |
| Responsive Header | PENDIENTE; contrato Pelambres registrado; ZIP previo descartado |
| Responsive Time | PENDIENTE; después de Header |
| Body Zoom Tablet | REQUERIMIENTO FUTURO: always-on 1280–1365, sin close |

FIN DEL HANDOFF · El repositorio actual manda; este documento conserva las decisiones.