ATLANTICUS R3.6

# Cierre de Operational Data
y Próximos Pasos

Checkpoint autoritativo · M-001 a M-004D

Backend · Connectivity · Integrations · Operational Data

ESTADO GENERAL: M-001 / M-002 / M-003 / M-004A-B-C-D CERRADOS / VERDES

| Fecha de corte | 31 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Entorno autoritativo | Python 3.14.2 + UV; no PIP |
| Baselines estabilizados | 35 packages internos en 1.0.0 |
| Último incremento cerrado | R3.6M-004D — Operational Data Materialization Processes |
| Scope cerrado técnicamente | scopes/operational-data/ |
| Siguiente frente recomendado | M-004E Deployment Qualification → M-004F Distribution + Docker Qualification |

Propósito: dejar un registro autocontenido de lo cerrado, las decisiones congeladas y la secuencia exacta para continuar si cambia la conversación.

# 1. Resumen ejecutivo

Atlanticus R3.6 ya tiene estabilizadas sus fundaciones técnicas y el scope Operational Data. El cambio principal de esta etapa fue separar adquisición/materialización de datos de ADA: Operational Data pasó a ser un scope independiente, reusable y sin dependencia hacia ADA ni ADA Command.

| Incremento / frente | Estado | Baseline | Autoridad / resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-001 — Backend Foundation | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/backend/check.* |
| R3.6M-002 — Connectivity | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | Gate base + Docker + Azure-local |
| R3.6M-003 — Integrations | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/integrations/check.* |
| R3.6M-004A — Ownership | CLOSED / FROZEN | Decisión | scopes/operational-data/ |
| R3.6M-004B — Foundation | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | Core + Planner + Calendar + Sources |
| R3.6M-004C — Producers | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | 6 producers |
| R3.6M-004D — Processes | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | 6 materialization processes |

## 1.1 Regla de versionado vigente

Mientras estas capabilities sigan en productización previa al primer consumo productivo real, los correctivos y refinamientos compatibles permanecen en 1.0.0. SemVer comienza a avanzar cuando exista una baseline consumida en producción que requiera distinguir cambios posteriores.

# 2. Arquitectura consolidada

El árbol conceptual congelado distingue foundation técnica transversal de scopes funcionales:

atlanticus/
├── backend/
├── connectivity/
├── integrations/
├── scopes/
│   ├── operational-data/
│   ├── ada/
│   └── ada-command/
├── deployment/        ← siguiente frente a recalificar
└── scripts/

backend/, connectivity/ e integrations/ son fundaciones técnicas reusables y no pertenecen a un dominio operacional.

Operational Data es un scope funcional independiente. Puede ser consumido por ADA, ADA Command u otros scopes, pero no conoce a esos consumidores.

ADA y ADA Command permanecen como scopes hermanos; ADA Command no se anida dentro de ADA.

scopes/ada/web sigue FROZEN / NO TOUCH durante esta migración salvo decisión explícita posterior.

## 2.1 Dirección de dependencias

La dirección deseada queda:

backend / connectivity / integrations  →  operational-data  →  ADA / ADA Command

No se acepta la dirección inversa Operational Data → ADA ni dependencias process → process. Si dos procesos comparten lógica, ésta debe vivir en una capability inferior reusable.

# 3. Capas transversales cerradas

## Backend Foundation — 10 packages

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-kernel | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-json | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-configuration | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-parquet | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability-azure | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-state | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-job-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## Connectivity — 7 packages

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-http | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-key-vault | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-cosmos | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-service-bus | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-sql | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-storage | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-redis | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## Integrations — 2 packages

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-pi-contracts | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-pi-web-api | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## 3.1 Contratos transversales congelados

Job Runtime es dueño de lease/generation/renewal, recovery hook, repeated scheduling, deadlines, stop y DRAINING. Los procesos aportan recovery/iteration/drain, no recrean schedulers ni lease managers.

Configuration es dueño de la convención local .env: environment explícito > .env; en deployment se usan secretos/configuración efectiva sin que el consumidor conozca la fuente.

Observability local y export remoto Azure permanecen separados. ATLANTICUS_OBSERVABILITY_FILE_LOGS_ENABLED controla sólo persistencia local de archivos.

Connectivity conserva clientes instanciables/componibles, conexiones múltiples y nombradas, y Storage soporta connection string y SAS.

# 4. Cierre de R3.6M-004 — Operational Data

Operational Data queda técnicamente cerrado en source, contratos, producers y composition roots. El scope contiene 16 capabilities internas y no conserva namespaces paralelos bajo ADA para estas responsabilidades.

scopes/operational-data/
├── core/
├── planner/
├── calendar/
├── sources/
├── producers/
│   ├── core/
│   ├── sql/
│   ├── pi/
│   ├── notpii/
│   ├── fabrica/
│   └── remanentes/
└── processes/
    ├── pi/
    ├── notpii/
    ├── dispatch/
    ├── blockgrade/
    ├── fabrica/
    └── remanentes/

## 4.1 Foundation — 4 packages

| Package | Namespace | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-operational-data-core | atlanticus.operational_data.core | 1.0.0 · GREEN |
| atlanticus-operational-data-planner | atlanticus.operational_data.planner | 1.0.0 · GREEN |
| atlanticus-operational-data-calendar | atlanticus.operational_data.calendar | 1.0.0 · GREEN |
| atlanticus-operational-data-sources | atlanticus.operational_data.sources | 1.0.0 · GREEN |

## 4.2 Producers — 6 packages

El move fue físico/organizacional; se preservaron las identidades neutrales atlanticus-data-producers-* y atlanticus.data_producers.* porque ya eran reusables y no estaban acopladas semánticamente a ADA.

| Producer | Package | Estado |
| --- | --- | --- |
| core | atlanticus-data-producers-core | 1.0.0 · GREEN |
| sql | atlanticus-data-producers-sql | 1.0.0 · GREEN |
| pi | atlanticus-data-producers-pi | 1.0.0 · GREEN |
| notpii | atlanticus-data-producers-notpii | 1.0.0 · GREEN |
| fabrica | atlanticus-data-producers-fabrica | 1.0.0 · GREEN |
| remanentes | atlanticus-data-producers-remanentes | 1.0.0 · GREEN |

## 4.3 Materialization Processes — 6 packages

| Proceso | Package | Entrypoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PI | atlanticus-operational-data-pi-process | operational-data-pi | 1.0.0 · GREEN |
| NOTPII | atlanticus-operational-data-notpii-process | operational-data-notpii | 1.0.0 · GREEN |
| Dispatch | atlanticus-operational-data-dispatch-process | operational-data-dispatch | 1.0.0 · GREEN |
| BlockGrade | atlanticus-operational-data-blockgrade-process | operational-data-blockgrade | 1.0.0 · GREEN |
| Fabrica | atlanticus-operational-data-fabrica-process | operational-data-fabrica | 1.0.0 · GREEN |
| Remanentes | atlanticus-operational-data-remanentes-process | operational-data-remanentes | 1.0.0 · GREEN |

## 4.4 Política temporal para materializaciones

Se acordó mantener la política en los procesos, no como default global de Job Runtime:

| Límite | Valor | Significado |
| --- | --- | --- |
| iteration_timeout_seconds | 570 s | Presupuesto nominal amplio para completar una materialización excepcionalmente lenta. |
| execution_timeout_seconds | 600 s | Deadline lógico de la ejecución del job. |
| Container / platform deadline | 610 s | Hard stop externo; garantiza que una ejecución no sobrevive indefinidamente. |

Alarm Runtime no adopta automáticamente este perfil. Sus iteraciones repetitivas tienen otra semántica y mantienen su propia configuración.

# 5. Findings y correctivos relevantes cerrados

| ID / frente | Finding | Resolución | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| M-001.1/.2 | Namespaces compartidos y editable installs podían contaminar el gate. | Pytest por capability + instalación non-editable + ejecución sin resync editable. | Tooling |
| M-001.3 | Jobs locales debían conocer .env. | Configuration absorbe la convención .env y entrega configuración efectiva. | Refinamiento |
| M-002.1-.4 | UV source correlation, Bash macOS, tests de gate retirado y Dockerfiles ligados a README. | Correctivos de workspace/tooling/packaging sin cambio funcional de conectores. | Tooling |
| M-004B | Sintaxis except histórica inválida + mirrors excluidos de Ruff. | Sintaxis normalizada; Ruff correlacionado con mirrors en workspace y capability. | Sintaxis / tooling |
| M-004C | Sintaxis except antigua en producers. | Normalizada conservando intención de captura. | Sintaxis |
| M-004D.1 | Tests de los processes aún apuntaban a ada.processes.* y APPLICATION=ada. | Tests y gate actualizados al nuevo ownership; source productivo no requirió cambio funcional. | Tests / ownership |

# 6. Autoridad de validación actual

| Backend | scripts/backend/check.* |
| --- | --- |
| Connectivity | scripts/connectivity/check.* + --docker + --azure-local |
| Integrations | scripts/integrations/check.* |
| Operational Data | scripts/scopes/operational-data/check.* |
| Repositorio completo | Aún pendiente: orquestador raíz, no duplicador de lógica |

El gate de Operational Data ya cubre las 16 capabilities del scope: workspace/pins/lock, ownership, aislamiento process→process, Ruff/format, tests por capability, mirrors, imports y wheels. El cierre de M-004D fue GREEN en el entorno autoritativo Python 3.14.2 + UV.

# 7. Siguiente incremento — R3.6M-004E Deployment Qualification

Recomendación: no abrir todavía ADA Command. Primero recalificar el deployment de Operational Data sobre la nueva arquitectura. El objetivo es demostrar que cada composition root puede ejecutarse como proceso desplegable sin depender accidentalmente del source tree ni de ownership ADA.

## 7.1 Qué debe validar M-004E

Entry point instalado y ejecutable para PI, NOTPII, Dispatch, BlockGrade, Fabrica y Remanentes.

Configuration efectiva en local y deployment; el proceso no conoce .env ni secretos concretos.

Job Runtime controla lifecycle, lease, recovery, deadline y drain; el process no recrea infraestructura de scheduling.

Volumes, rutas de datos, señales/SIGTERM, exit codes y cierre limpio.

Política 570/600/610 preservada en deployment productivo; los tests de timeout pueden usar ventanas reducidas para no esperar diez minutos.

Observability local/remota mantiene separación y redacción de secretos.

No se introducen dependencias process→process ni clientes globales.

## 7.2 Estrategia de implementación

Usar el deployment anterior de Stage como baseline funcional, no como arquitectura a copiar. Primero se inspeccionan scripts, Dockerfiles, manifests/templates y diferencias Stage current vs backup; luego se decide KEEP / ADAPT / RETIRE. El nuevo deployment debe referir a scopes/operational-data/processes/* y no a ada.processes.*.

# 8. R3.6M-004F Distribution + Docker Qualification

Una vez que M-004E pruebe que los procesos son desplegables, M-004F debe probar que el artefacto distribuido es realmente autónomo y reproducible.

## Objetivo de distribución:

wheels Atlanticus
+ lock / deployment contract
+ configuration templates
+ process entrypoint
        ↓
Docker image
        ↓
docker run ...
        ↓
operational-data-<process>

No depender de COPY del monorepo completo ni ejecutar directamente desde src/.

No depender de rutas locales ../backend, ../connectivity o ../integrations en runtime.

Instalar artefactos distribuidos/wheels y comprobar imports/entrypoints desde un contexto limpio.

Construir y ejecutar imágenes Docker con el mismo contrato que se usará posteriormente para ADA Command.

Validar que el hard deadline externo de 610 s sea configurable/ejercitable por la plataforma elegida sin mezclarlo con el timeout lógico interno.

## 8.1 Criterio de cierre de Operational Data

Operational Data se considerará completamente productizado cuando M-004E y M-004F estén GREEN. Hasta entonces, source/contratos/processes están cerrados, pero falta recalificar el camino de empaquetado y ejecución final.

# 9. Después de Operational Data — R3.6M-005 ADA Command / Alarm Engine

Sólo después del cierre deployment/distribution se recomienda abrir ADA Command, para que Alarm Runtime consuma un patrón de proceso ya productizado y no uno todavía en descubrimiento.

scopes/ada-command/
├── backend/
│   └── alarms/
│       ├── core/
│       └── persistence/
└── processes/
    └── alarms-runtime/

ADA Command es scope hermano de ADA; no se anida en scopes/ada/.

Alarm Persistence no importa Core ni interpreta semántica de alarma; recovery/replay proviene del estado durable.

Alarm Runtime consume atlanticus.operational_data.* donde corresponda y atlanticus-job-runtime==1.0.0 para lifecycle.

No se crean adapters/aliases de compatibilidad con namespaces legacy salvo decisión explícita.

ADA Command Web se compondrá directamente sobre Atlanticus Web cuando llegue su frente; no depende de ada-generic-application.

# 10. Secuencia recomendada desde este checkpoint

| Orden | Incremento | Estado actual | Objetivo de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R3.6M-004D — Materialization Processes | CLOSED / GREEN | No reabrir salvo finding real |
| 2 | R3.6M-004E — Deployment Qualification | NEXT | 6 procesos ejecutables con contrato de deployment nuevo |
| 3 | R3.6M-004F — Distribution + Docker | PENDING | Artefactos/wheels + imágenes ejecutables sin source tree |
| 4 | R3.6M-004 — Operational Data | PENDING FINAL CLOSE | Scope productizado end-to-end |
| 5 | R3.6M-005 — ADA Command / Alarms | PENDING | Alarm Engine + Persistence + Runtime bajo nuevo scope |
| 6 | Cierre posterior de repositorio | PENDING | Gate raíz, limpieza final y documentación estable |

# 11. Handoff operativo para reanudar en un chat nuevo

Si se pierde el contexto, asumir como hechos cerrados los puntos siguientes y continuar directamente por M-004E, salvo evidencia nueva en el repositorio:

M-001 Backend, M-002 Connectivity, M-003 Integrations y M-004A/B/C/D están cerrados/verde.

Operational Data vive en scopes/operational-data/ con 4 foundation + 6 producers + 6 processes.

Los seis materialization processes usan identidad atlanticus.operational_data.processes.* y baselines 1.0.0; no deben volver a ada.processes.*.

Perfil temporal acordado para materializaciones: iteration 570 s, execution 600 s, hard deadline externo 610 s.

El siguiente trabajo es inspeccionar y recalificar deployment/distribution; no empezar por Alarmas todavía.

Preservar Python 3.14.2 + UV, no PIP; productivo limpio, mirror comentado, tests y gates; no README parciales.

scopes/ada/web sigue congelado durante este frente.

## 11.1 Primeras acciones al retomar

Inspeccionar el deployment/distribution actual real en Stage/current repository antes de proponer paths finales.

Comparar Stage current vs backup y clasificar cada artefacto como KEEP / ADAPT / RETIRE.

Diseñar M-004E antes de escribir cambios; congelar el contrato Docker/deployment con el usuario.

Implementar incrementalmente, ejecutar gate autoritativo y cerrar sólo con evidencia GREEN.

# 12. Referencias de continuidad

Este documento reemplaza al checkpoint M-001/M-004C v2.0.0 como referencia inmediata de continuidad. El plan R3.6 y el Clean Integration Handoff siguen siendo documentos arquitectónicos de nivel superior.

| Referencia | Uso |
| --- | --- |
| Atlanticus_R36_Progress_Checkpoint_M001_M004C_v2.0.0.docx | Checkpoint anterior; supersedido por este documento para continuidad. |
| Atlanticus_R36M004D_Operational_Data_Materialization_Processes_1.0.0_Candidate.zip | Landing de processes M-004D. |
| Atlanticus_R36M004D1_Operational_Data_Process_Ownership_Test_Corrective_v1.0.0.zip | Corrective de tests/ownership que precedió al gate final GREEN. |
| Atlanticus_R36_Migration_Execution_Plan_v1.0.0.docx | Plan maestro de migración R3.6. |
| Atlanticus_R36_Clean_Integration_Handoff_v1.0.0.docx | Handoff arquitectónico posterior a R3.5. |

FIN DEL CHECKPOINT · CONTINUAR EN R3.6M-004E