Atlanticus R3.6

# Checkpoint de Avance
Backend Foundation + Connectivity Stable

R3.6M-001 · R3.6M-002

ESTADO GENERAL: BACKEND Y CONNECTIVITY CLOSED / GREEN

Propósito del documento

Registrar el estado efectivo de la migración R3.6 después del cierre de la Backend Foundation y de Connectivity, incluyendo decisiones de arquitectura, correctivos aplicados, evidencia de gates y la secuencia de trabajo siguiente. Este documento es un checkpoint de avance; no reemplaza el Plan de Migración R3.6 ni constituye documentación final de producto.

| Fecha de corte | 31 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Entorno autoritativo | Python 3.14.2 + UV |
| Backend Foundation | CLOSED / GREEN — baseline 1.0.0 |
| Connectivity | CLOSED / GREEN — baseline 1.0.0 |
| Validación Connectivity | Gate base + integración Docker + Azure-local / Floci-AZ GREEN |
| Próximo incremento | R3.6M-003 — Integrations Stable Migration |

Regla de versionado durante la migración

Mientras Atlanticus permanezca en fase de migración/productización previa a una función liberada en producción, las capabilities estabilizadas permanecen en 1.0.0. Los correctivos, refinamientos compatibles e integración de la baseline no consumen nuevas versiones. SemVer comenzará a avanzar cuando exista una release productiva que deba distinguirse de cambios posteriores.

# 1. Resumen ejecutivo

R3.6 completó sus dos primeras capas técnicas estables. Backend Foundation quedó validado con sus contratos base, Observability, State y Job Runtime; Connectivity quedó validado sobre esa foundation con siete conectores independientes. La migración no requirió introducir clientes globales, una configuración monolítica ni dependencias de producto hacia ADA.

Backend Foundation quedó estable y fuera de alcance salvo finding real.

Connectivity quedó estable y fuera de alcance salvo finding real.

Los correctivos encontrados durante la migración fueron principalmente de tooling, workspace, gates y packaging; no obligaron a rediseñar los conectores productivos.

La persistencia local de Observability queda controlada por ATLANTICUS_OBSERVABILITY_FILE_LOGS_ENABLED, independiente del export remoto Azure.

La convención local .env pertenece a atlanticus-configuration; los jobs/processes ya no deben conocer el nombre del archivo en la ejecución normal.

Los gates por capa pasan a ser la autoridad local; el futuro gate raíz deberá orquestarlos y agregar correlación transversal sin duplicar su lógica.

# 2. R3.6M-001 — Backend Foundation

Estado: CLOSED / GREEN. La primera baseline backend estable queda fijada en 1.0.0 durante la fase preproducción.

| Capability / Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-kernel | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-json | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-configuration | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-parquet | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability-azure | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-state | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-job-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## 2.1 Gate estable de Backend

El gate final quedó validado sobre Python 3.14.2 + UV y conserva instalación non-editable de los packages locales, reinstalación dirigida, pytest por capability y ejecución del gate sin resincronización automática. Esta combinación evita que los distintos wheels que comparten namespaces Atlanticus queden resueltos desde roots editables incompatibles.

# 3. Correctivos y decisiones cerradas en Backend

| Incremento | Finding / cambio | Resolución | Impacto productivo |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-001.1 | El primer gate ejecutaba múltiples suites bajo una colección que podía contaminar namespaces compartidos. | Pytest pasó a ejecutarse capability por capability. Se reforzaron además pruebas del switch de persistencia local de Observability. | Tooling / tests. Sin cambio funcional de Datasets. |
| R3.6M-001.2 | atlanticus.datasets se resolvía como namespace incompleto en instalación editable. | Se recuperó el modelo non-editable + reinstall-package y uv run --no-sync del gate certificado. | Tooling. Sin cambio de API ni versión. |
| R3.6M-001.3 | Los jobs debían indicar explícitamente el nombre .env en ejecución local. | atlanticus-configuration resuelve .env como convención local implícita y opcional; dotenv_path queda sólo como override excepcional. | Refinamiento compatible de Configuration dentro de baseline 1.0.0. |

## 3.1 Observability: persistencia local y Azure son ortogonales

El contrato de Observability queda separado en dos decisiones independientes: persistir o no archivos locales, y exportar o no telemetría remota. El switch transversal ATLANTICUS_OBSERVABILITY_FILE_LOGS_ENABLED gobierna únicamente la persistencia local.

| Composición | File logs | Azure export |
| --- | --- | --- |
| Backend / jobs | Enabled por composición | Configurable |
| Web | Disabled por composición | Configurable |

## 3.2 Configuration local

En local, .env es una conveniencia de atlanticus-configuration y no un conocimiento que deba repetirse en cada job. Si existe, puede hidratar valores sin sobrescribir variables ya presentes en el environment. En desplegado se conserva el flujo de configuración/secretos correspondiente; los consumidores reciben configuración efectiva sin conocer la fuente.

# 4. R3.6M-002 — Connectivity Stable Migration

Estado: CLOSED / GREEN. La capa Connectivity queda estable en 1.0.0, dependiente de Backend Foundation 1.0.0 y validada en tres niveles: gate base/unitario, integración Docker y Azure-local/Floci-AZ.

| Capability / Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-http | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-key-vault | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-cosmos | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-service-bus | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-sql | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-storage | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-redis | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## 4.1 Evidencia del gate base

| Capability | Unit tests | Resultado |
| --- | --- | --- |
| HTTP | 106 | PASS |
| Key Vault | 39 | PASS |
| Cosmos DB | 32 | PASS |
| Service Bus | 35 | PASS |
| SQL Server | 72 | PASS |
| Storage | 42 | PASS |
| Redis | 73 | PASS |
| TOTAL | 399 | PASS |

El mismo gate validó correlación de workspace/dependencias/lock, Ruff y formato, mirrors productivo/comentado, imports públicos y construcción de los siete wheels. La integración Docker quedó GREEN y la validación Azure-local/Floci-AZ quedó GREEN.

# 5. Correctivos cerrados en Connectivity

| Incremento | Finding / cambio | Resolución | Impacto productivo |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-002.1 | UV detectó URLs conflictivas para atlanticus-kernel entre fuentes locales normal/editable. | Se restauró correlación consistente de tool.uv.sources hacia Backend; el gate valida explícitamente esa composición. | Tooling / workspace. |
| R3.6M-002.2 | El wrapper Bash fallaba en macOS con set -u al expandir un array opcional vacío. | Se sustituyó por un comando siempre inicializado y forwarding seguro de argumentos. | Tooling multiplataforma. |
| R3.6M-002.3 | Tests de boundaries todavía apuntaban a connectivity/scripts/validation retirado. | Se actualizaron a scripts/connectivity como owner del gate de capa y a los modos --docker / --azure-local. | Tests de ownership. Sin cambio productivo. |
| R3.6M-002.4 | Dockerfiles de HTTP, SQL y Redis copiaban README retirados durante la limpieza. | Se desacoplaron los builds Docker de documentación no requerida por package metadata. | Packaging Docker. Sin cambio funcional. |

## 5.1 Fronteras que se preservaron

Cada tecnología mantiene su package y cliente propio; no se introdujo un cliente global de Connectivity.

Cosmos DB, SQL Server, Storage y otras tecnologías continúan admitiendo composición explícita y conexiones nombradas desde sus consumidores.

Storage conserva sus modos de autenticación soportados, incluyendo connection string y SAS.

Connectivity no pasa a ser dueño de Configuration: recibe settings/configuración efectiva desde el composition root.

Las validaciones Docker y Azure-local permanecen separadas del gate base para aislar fallos de infraestructura de fallos unitarios/contractuales.

# 6. Modelo de gates por capa

A esta altura ya existen dos autoridades locales estables: scripts/backend/check.* y scripts/connectivity/check.*. El gate raíz futuro no debe reimplementar esas validaciones. Su responsabilidad será orquestarlas en orden topológico y añadir correlación global del repositorio.

# 7. Estado consolidado de R3.6

| Frente | Estado | Baseline | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Foundation | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | Fuera de alcance salvo finding real. |
| Connectivity | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | Unitarios + Docker + Azure-local GREEN. |
| Integrations | NEXT | Pendiente | Comenzar por PI Contracts + PI Web API. |
| Operational Data / Materializations | PENDIENTE | Pendiente | Ownership exacto del nuevo scope aún debe consolidarse. |
| ADA Command / Alarms | PENDIENTE | Pendiente | Migrar después de Runtime, Connectivity, Integrations y Data estables. |
| ADA Web existente | FROZEN / NO TOUCH | Actual | No reorganizar durante esta fase. |

# 8. Próximo incremento: R3.6M-003 — Integrations Stable Migration

La siguiente migración debe consumir directamente Backend 1.0.0 y Connectivity 1.0.0. El primer bloque será PI Contracts + PI Web API; antes de materializar otros adapters debe revisarse qué integraciones adicionales están realmente presentes y productivas en Stage.

Inventariar y comparar Integrations current vs. backup antes de mover código.

Actualizar pins internos a las baselines 1.0.0 ya cerradas.

Preservar contratos reusable de PI sin acoplarlos a ADA o ADA Command.

Crear scripts/integrations/check.* siguiendo el patrón validado por Backend y Connectivity.

Cerrar cada capability en 1.0.0 sólo después de gate unitario/contractual, mirrors, imports y wheels; agregar integración física donde corresponda.

# 9. Criterio de continuidad

Backend Foundation y Connectivity se consideran checkpoints cerrados. No deben reabrirse por limpieza estética ni por refactors oportunistas. Sólo un finding funcional, contractual, de seguridad o de integración demostrado debe justificar volver a esas capas. La migración continúa hacia arriba en el grafo de dependencias, preservando las baselines verdes ya alcanzadas.

Checkpoint válido al 31 de agosto de 2026.