Atlanticus R3.6

# Checkpoint de Avance y Continuidad
M-001 a M-004C

Backend · Connectivity · Integrations · Operational Data

ESTADO GENERAL: M-001 / M-002 / M-003 / M-004B / M-004C CLOSED / GREEN

Propósito

Dejar un registro autocontenido del avance de Atlanticus R3.6 hasta el cierre de Operational Data Producers, incluyendo las decisiones de arquitectura ya congeladas, las baselines 1.0.0 validadas, los correctivos aplicados, las autoridades de gate y la secuencia exacta para reanudar el trabajo si cambia o se pierde el contexto de conversación.

| Fecha de corte | 31 de agosto de 2026 |
| --- | --- |
| Entorno autoritativo | Python 3.14.2 + UV; no PIP |
| Packages estabilizados | 29 packages en baseline 1.0.0 |
| Scope nuevo confirmado | scopes/operational-data/ |
| Último incremento cerrado | R3.6M-004C — Operational Data Producers Clean Landing |
| Siguiente incremento | R3.6M-004D — Materialization Processes |

Regla de versionado vigente

Durante la migración/productización previa a una función liberada en producción, las capabilities estabilizadas permanecen en 1.0.0. Correctivos y refinamientos compatibles no incrementan SemVer. El versionado comienza a avanzar cuando una baseline sea consumida por una función productiva y cambios posteriores deban distinguirse.

# 1. Estado consolidado de R3.6

| Incremento / frente | Estado | Baseline | Resultado / autoridad |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-001 — Backend Foundation | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/backend/check.* |
| R3.6M-002 — Connectivity Stable Migration | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/connectivity/check.* + Docker + Azure-local |
| R3.6M-003 — Integrations Stable Migration | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/integrations/check.* |
| R3.6M-004A — Operational Data Ownership | CLOSED / FROZEN | Decisión | Scope y mapa de ownership confirmados |
| R3.6M-004B — Operational Data Foundation | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | scripts/scopes/operational-data/check.* |
| R3.6M-004C — Operational Data Producers | CLOSED / GREEN | 1.0.0 | mismo gate autoritativo del scope |
| R3.6M-004D — Materialization Processes | NEXT | 1.0.0 | Pendiente de clean landing y gate |

## 1.1 Arquitectura de ownership congelada

Atlanticus mantiene sus fundaciones técnicas en el nivel raíz y los dominios funcionales bajo scopes. Operational Data es un scope independiente: puede ser consumido por ADA, ADA Command u otros consumidores, pero no conoce a esos productos.

atlanticus/ ├── backend/ ├── connectivity/ ├── integrations/ ├── scopes/ │ ├── operational-data/ │ ├── ada/ │ └── ada-command/ └── scripts/

backend/, connectivity/ e integrations/ son foundation transversal reusable.

scopes/operational-data/ es un dominio funcional independiente, no una primitive global de Atlanticus.

ADA y ADA Command pueden consumir Operational Data; Operational Data no depende de ellos.

scopes/ada/web permanece FROZEN / NO TOUCH durante esta migración.

# 2. R3.6M-001 — Backend Foundation

Estado: CLOSED / GREEN. La foundation backend quedó estabilizada en 1.0.0 y fuera de alcance salvo finding real.

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-kernel | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-json | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-configuration | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-parquet | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-datasets-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-observability-azure | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-state | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-job-runtime | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## 2.1 Decisiones y correctivos cerrados

| ID | Finding | Resolución | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| M-001.1 | Colección conjunta de tests podía contaminar namespaces compartidos. | Pytest por capability; refuerzo de tests de Observability. | Tooling / tests |
| M-001.2 | Instalaciones editables producían resolución incompleta de namespaces. | Bootstrap non-editable, reinstall dirigido y ejecución sin resync editable. | Tooling / workspace |
| M-001.3 | Jobs locales debían conocer explícitamente el archivo .env. | atlanticus-configuration resuelve .env implícito y opcional; environment explícito prevalece. | Refinamiento compatible |

## 2.2 Contratos transversales que quedan congelados

Job Runtime es dueño de lease/generation/renewal, recuperación, scheduling repetido, deadline, stop y DRAINING. Los procesos sólo aportan recover/iteration/drain.

ATLANTICUS_OBSERVABILITY_FILE_LOGS_ENABLED gobierna únicamente persistencia local de logs; export Azure es una decisión independiente.

Backend/jobs usan file logs habilitados por composición; Web los deshabilitará sin perder eventos, contexto, consola o export remoto.

Configuration es dueño de la convención local .env. Los consumidores reciben configuración efectiva y no conocen la fuente.

# 3. R3.6M-002 — Connectivity Stable Migration

Estado: CLOSED / GREEN. Se validó la capa completa mediante gate base/unitario, integración Docker y Azure-local/Floci-AZ.

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-http | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-key-vault | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-cosmos | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-service-bus | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-sql | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-storage | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-redis | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

## 3.1 Evidencia relevante

| Unit tests | 399 PASS en total: HTTP 106, Key Vault 39, Cosmos 32, Service Bus 35, SQL 72, Storage 42, Redis 73 |
| --- | --- |
| Gate base | workspace/dependencies/lock, Ruff/format, tests por capability, mirrors, imports públicos y 7 wheels |
| Integración Docker | GREEN |
| Azure-local / Floci-AZ | GREEN |

## 3.2 Correctivos de migración

| ID | Finding | Resolución | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| M-002.1 | UV detectó fuentes file/editable conflictivas para Kernel. | Correlación consistente de tool.uv.sources. | Workspace |
| M-002.2 | Bash macOS + set -u fallaba con array opcional vacío. | Forwarding seguro con comando siempre inicializado. | Tooling multiplataforma |
| M-002.3 | Tests de boundaries referían al gate retirado connectivity/scripts/validation. | Tests apuntan a scripts/connectivity y a modos --docker / --azure-local. | Tests / ownership |
| M-002.4 | Dockerfiles copiaban README retirados. | Builds desacoplados de documentación no requerida. | Packaging Docker |

# 4. R3.6M-003 — Integrations Stable Migration

Estado: CLOSED / GREEN. El inventario productivo de Integrations quedó limitado a PI Contracts y PI Web API; no se inventaron adapters adicionales durante la migración.

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-pi-contracts | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-pi-web-api | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

PI Contracts permanece libre de ADA, endpoints, WebIds y decisiones de materialización.

PI Web API reutiliza atlanticus-http==1.0.0 y conserva su responsabilidad de adapter.

El gate ejecuta tests por capability y las integraciones locales del PI Web API, además de mirrors, imports y wheels.

scripts/integrations/check.* queda como autoridad de la capa sobre Python 3.14.2 + UV.

# 5. R3.6M-004A — Operational Data Ownership

Estado: decisión CLOSED / FROZEN. Se confirmó scopes/operational-data/ como owner de adquisición, planificación, fuentes, producers y processes de materialización. La decisión evita que ADA aparezca como dueño de producir datos sólo porque sea uno de sus consumidores.

scopes/operational-data/ ├── core/ ├── planner/ ├── calendar/ ├── sources/ ├── producers/ └── processes/

No existe dependencia Operational Data → ADA ni Operational Data → ADA Command.

No se crea un monolito operational-data-core; las responsabilidades siguen separadas por capability.

Los processes son composition roots; no pueden depender de otros processes.

# 6. R3.6M-004B — Operational Data Foundation

Estado: CLOSED / GREEN. Core, Planner, Calendar y Sources salieron de ownership ADA y quedaron bajo namespace Atlanticus propio del scope.

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-operational-data-core | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-operational-data-planner | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-operational-data-calendar | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-operational-data-sources | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

| Namespace Core | atlanticus.operational_data.core |
| --- | --- |
| Namespace Planner | atlanticus.operational_data.planner |
| Namespace Calendar | atlanticus.operational_data.calendar |
| Namespace Sources | atlanticus.operational_data.sources |
| Aliases ADA | No se conservan ada.data.* ni ada.operational_calendar |

## 6.1 Findings y correctivos

| ID | Finding | Resolución | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline | sources/frame.py contenía sintaxis except TypeError, ValueError. | Normalizada a except (TypeError, ValueError). | Finding real de sintaxis, intención preservada |
| M-004B.1 | Ruff del workspace excluía mirrors comentados. | Se incorporaron mirrors a Ruff y se reforzó el gate. | Tooling / mirror |
| M-004B.2 | Cada capability aún excluía commented en su Ruff local. | Se eliminó la exclusión en Core/Planner/Calendar/Sources y se valida que no reaparezca. | Tooling / mirror |

# 7. R3.6M-004C — Operational Data Producers

Estado: CLOSED / GREEN. Los seis producers se movieron físicamente al nuevo scope, preservando sus identidades neutrales porque el problema era ownership físico, no su contrato público.

| Package | Versión | Estado |
| --- | --- | --- |
| atlanticus-data-producers-core | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-data-producers-sql | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-data-producers-pi | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-data-producers-notpii | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-data-producers-fabrica | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |
| atlanticus-data-producers-remanentes | 1.0.0 | CLOSED / GREEN |

scopes/operational-data/producers/ ├── core/ ├── sql/ ├── pi/ ├── notpii/ ├── fabrica/ └── remanentes/

Namespaces preservados: atlanticus.data_producers.*.

El workspace del scope quedó ampliado a 10 capabilities: 4 de foundation + 6 producers.

Los producers no deben declarar rutas repository-local propias mediante tool.uv.sources; la composición local pertenece al workspace del scope.

Se normalizaron ocho ocurrencias productivas, y sus mirrors, de sintaxis except antigua inválida en Python 3.14.2. La intención de captura múltiple se preservó.

El gate completo del scope quedó GREEN después del landing.

# 8. Autoridades de validación y reglas de integración

| Backend | scripts/backend/check.* |
| --- | --- |
| Connectivity | scripts/connectivity/check.* |
| Integrations | scripts/integrations/check.* |
| Operational Data | scripts/scopes/operational-data/check.* |

## 8.1 Qué debe validar cada gate de capa

Python 3.14.2 y UV; lock coherente con el workspace.

Pins exactos entre packages internos y tool.uv.sources coherentes.

Instalación local non-editable donde corresponde; evitar resincronizaciones que vuelvan a editables durante el gate.

Ruff/format, tests por capability, mirrors comentados, imports públicos y construcción de wheels.

Integraciones físicas sólo cuando corresponden a la capa; no mezclar fallos de infraestructura con unitarios.

## 8.2 Gate raíz futuro

El futuro gate de repositorio debe orquestar los gates de capa en orden topológico y agregar correlación transversal. No debe duplicar la lógica interna de cada gate.

Correlación de pins exactos, workspace paths y lock entre capas.

Detección de namespaces retirados, ownership inválido y dependencias process→process.

Correlación productivo/mirror y ausencia de artefactos temporales o harnesses retirados.

Modo ordinario para uso diario y modo fuerte --clean sólo para troubleshooting/from-scratch.

# 9. Siguiente incremento — R3.6M-004D Materialization Processes

Este es el siguiente trabajo a ejecutar. Los seis composition roots de materialización deben salir de ada.processes.* y pasar a ownership del scope Operational Data, sin aliases paralelos. El prefijo de namespace objetivo es atlanticus.operational_data.processes.*.

| Package actual | Package objetivo R3.6 | Namespace suffix |
| --- | --- | --- |
| ada-pi-web-api-process | atlanticus-operational-data-pi-process | pi |
| ada-notpii-process | atlanticus-operational-data-notpii-process | notpii |
| ada-dispatch-process | atlanticus-operational-data-dispatch-process | dispatch |
| ada-blockgrade-process | atlanticus-operational-data-blockgrade-process | blockgrade |
| ada-fabrica-process | atlanticus-operational-data-fabrica-process | fabrica |
| ada-remanentes-process | atlanticus-operational-data-remanentes-process | remanentes |

## 9.1 Contratos que M-004D debe preservar

Cada process es un composition root. No se permite process→process.

atlanticus-job-runtime==1.0.0 conserva lifecycle, lease, recovery hook, scheduling, deadlines y drain.

atlanticus-configuration==1.0.0 entrega configuración efectiva; el process no debe conocer .env ni fuentes de secreto.

Connectivity e Integrations se inyectan/componen explícitamente; no introducir clientes globales.

Observability mantiene separación entre logs locales y export remoto; no exponer secretos.

Todos los nuevos packages permanecen en 1.0.0 durante esta fase preproducción.

El landing debe retirar los namespaces ada.processes.* correspondientes en la misma unidad de cambio, evitando dos autoridades paralelas.

# 10. Secuencia posterior a M-004D

Una vez que los seis materialization processes queden GREEN, Operational Data podrá considerarse cerrado como scope técnico/funcional. Desde ahí la migración continúa hacia los consumidores de mayor nivel.

| Incremento / frente | Estado | Baseline | Resultado / autoridad |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.6M-004D — Materialization Processes | NEXT | 1.0.0 | Cerrar PI, NOTPII, Dispatch, BlockGrade, Fabrica, Remanentes |
| Operational Data full scope | PENDIENTE | 1.0.0 | Cerrar gate completo foundation + producers + processes |
| ADA Command / Alarms | PENDIENTE | 1.0.0 | Mover Alarm Engine a scopes/ada-command/ |
| Alarm Configuration / Sources | PENDIENTE | 1.0.0 | Alinear ownership y contratos productivos |
| Management capabilities | PENDIENTE | 1.0.0 | Migrar después del engine estable |
| ADA Command Web | PENDIENTE | 1.0.0 | Componer directamente sobre Atlanticus Web |
| ADA Web existente | FROZEN / NO TOUCH | Actual | No reorganizar salvo finding explícito |

## 10.1 Decisiones de ADA Command ya congeladas

ADA Command es un scope hermano de ADA: scopes/ada-command/, no un submódulo de ADA.

Alarm Engine terminará bajo scopes/ada-command/backend/alarms/{core,persistence} y scopes/ada-command/processes/alarms-runtime.

Alarm Persistence no interpreta semántica de alarmas ni importa Core; recuperación/replay provienen de estado durable.

ADA Command Web se compondrá directamente sobre Atlanticus Web; patrones se promueven a foundation sólo después de demostrar reutilización.

# 11. Instrucciones de reanudación si se pierde el contexto

Este bloque debe usarse como handoff operativo. Si la conversación cambia o expira, no es necesario rediscutir las decisiones ya cerradas salvo que aparezca evidencia nueva.

| Estado inicial a asumir | M-001, M-002, M-003, M-004B y M-004C CLOSED / GREEN; M-004A ownership FROZEN |
| --- | --- |
| Último gate verde | scripts/scopes/operational-data/check.* con foundation + 6 producers |
| Siguiente acción | Inspeccionar Stage current y backup de los seis materialization processes y preparar R3.6M-004D |
| Scope objetivo | scopes/operational-data/processes/ |
| Baseline dependencias | Backend 1.0.0 + Connectivity 1.0.0 + Integrations 1.0.0 + Operational Data 1.0.0 |
| Restricción crítica | No tocar scopes/ada/web durante este frente |

## 11.1 Regla de trabajo para M-004D

Primero inspeccionar source real, pyproject, tests, mirrors, scripts/harnesses y diferencias Stage current vs backup.

Separar finding funcional de residuos de tooling/migración antes de modificar comportamiento.

Realizar cambios mínimos y atómicos; actualizar consumidores sólo cuando sea indispensable para no dejar namespaces paralelos.

Entregar productivo limpio + espejo comentado + tests/gate. No crear README durante incrementos parciales.

Cerrar M-004D sólo con gate autoritativo GREEN en Python 3.14.2 + UV y las integraciones físicas que correspondan.

# 12. Historial condensado de artefactos aplicados

| Incremento | Artefacto |
| --- | --- |
| M-001 | Atlanticus_R36_Backend_Stable_1.0.0_Candidate.zip |
| M-001.1 | Atlanticus_R36M0011_Backend_Gate_Observability_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-001.2 | Atlanticus_R36M0012_Backend_NonEditable_Gate_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-001.3 | Atlanticus_R36M0013_Configuration_Implicit_Dotenv_v1.0.0.zip |
| M-002 | Atlanticus_R36M002_Connectivity_Stable_1.0.0_Candidate.zip |
| M-002.1 | Atlanticus_R36M0021_Connectivity_UV_Source_Correlation_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-002.2 | Atlanticus_R36M0022_Connectivity_MacOS_Bash_Gate_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-002.3 | Atlanticus_R36M0023_Connectivity_Gate_Ownership_Test_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-002.4 | Atlanticus_R36M0024_Connectivity_Docker_Readme_Decoupling_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-003 | Atlanticus_R36M003_Integrations_Stable_1.0.0_Candidate.zip |
| M-004B | Atlanticus_R36M004B_Operational_Data_Foundation_1.0.0_Candidate.zip |
| M-004B.1 | Atlanticus_R36M004B1_Operational_Data_Ruff_Mirror_Correlation_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-004B.2 | Atlanticus_R36M004B2_Operational_Data_Capability_Ruff_Mirror_Corrective_v1.0.0.zip |
| M-004C | Atlanticus_R36M004C_Operational_Data_Producers_1.0.0_Candidate.zip |

Checkpoint válido al 31 de agosto de 2026.

Este documento reemplaza al checkpoint de avance M-001/M-002 como referencia operativa de continuidad. El Plan de Migración R3.6 y el Clean Integration Handoff continúan siendo documentos de contexto superior; este checkpoint representa el estado efectivo alcanzado hasta M-004C.