# Backend Process Productization

Registro de decisiones, secuencia de trabajo y documentación diferida

| Proyecto | Ecosystem Atlanticus / ADA Backend |
| --- | --- |
| Fecha de registro | 2026-09-01 |
| Checkpoint de entrada | R3.6M-005B.4 — KPI Timeseries Aligned Checkpoint Reconciliation — GREEN |
| Estado | Diseño acordado para el siguiente bloque de productización de procesos |

# 1. Decisión principal

El trabajo de este bloque permanece exclusivamente en Backend. La integración Web de ADA se desarrolla en otra capa y no forma parte de esta secuencia. El objetivo inmediato es convertir los procesos Backend ya cerrados funcionalmente en artefactos transportables, ejecutables y posteriormente distribuibles.

No avanzar contratos Web ni hidratación UI desde este bloque.

No introducir mecanismos de packaging específicos para KPI.

Usar el tooling genérico de procesos de Atlanticus como única vía de artifact/container.

Validar primero artifact e imagen/runtime antes de diseñar distribución.

# 2. Procesos KPI involucrados

Los tres procesos nuevos que deben entrar primero al flujo de artifact son:

ada-kpi-delivery

ada-kpi-historian

ada-kpi-timeseries-delivery

ada-kpi-runtime pertenece al bloque KPI anterior y ya posee contrato de contenedor. No se considera uno de los tres procesos nuevos, pero se incorporará en la qualification integrada para probar el ciclo KPI completo.

# 3. Contrato de exportación basado en pyproject.toml

Regla acordada: el pyproject.toml del proceso es la autoridad que declara si el proyecto es ejecutable/exportable.

[project.scripts]
<command> = "<module>:main"

[tool.atlanticus.container]
command = "<command>"
system-profile = "base | sqlserver"

El bundler debe resolver las dependencias internas fijadas por versión y transportarlas como wheels. No debe mantener listas manuales de componentes por proceso.

Un package/librería no se convierte automáticamente en un contenedor.

Un process declara explícitamente su capacidad de ejecución mediante [tool.atlanticus.container].

Las librerías y componentes del proceso viajan como dependencias transitivas del artifact.

El mismo patrón debe servir para KPI, Alarm Runtime, Operational Data y procesos futuros.

# 4. Reutilización para Alarm Runtime

La reconciliación del tooling no se diseña como una excepción para KPI. Debe permitir que Alarm Runtime use exactamente el mismo flujo.

alarm-runtime/pyproject.toml
↓
Process Bundler
↓
artifact del proceso
├─ src/ del process
├─ wheels/ de dependencias internas
├─ pyproject.toml
└─ uv.lock
↓
imagen / runtime

No se pretende crear una imagen independiente por cada módulo interno de Alarmas. El process es la unidad ejecutable; sus componentes conservan su modularidad como packages.

# 5. Problema de layout que debe resolver el tooling

El tooling de deployment existente fue construido para descubrir procesos bajo el layout clásico:

scopes/<scope>/processes/<process>

La migración ADA Backend usa además el nuevo layout:

scopes/<scope>/backend/processes/<process>

La solución acordada es soportar explícitamente ambos layouts. No se usará una búsqueda recursiva indiscriminada que convierta cualquier carpeta llamada "processes" en una frontera exportable.

| Layout | Estado | Uso |
| --- | --- | --- |
| scopes/<scope>/processes/* | KEEP | Operational Data y scopes con layout clásico |
| scopes/<scope>/backend/processes/* | ADD | ADA Backend y futuros scopes equivalentes |

# 6. Secuencia acordada de productización Backend

| Incremento | Objetivo | Resultado esperado | No incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 Process Artifact Discovery Reconciliation | Reconciliar el tooling genérico con ambos layouts de processes. | Discovery y resolución de procesos ADA Backend sin hardcodear KPI. | Cambios funcionales en KPI, Web, distribución. |
| C.2 KPI Transport Artifacts | Generar artifacts reales de los tres procesos KPI nuevos. | pyproject + uv.lock + wheels + src transportables. | Distribución remota o documentación final. |
| C.3 KPI Container Runtime Qualification | Construir imágenes y ejecutar --run-once individual e integrado. | Bootstrap/runtime reales validados dentro del contenedor. | ACR/Azure release. |
| C.4 Process Distribution Contract | Definir identidad y transporte de imágenes distribuibles. | Contrato OCI/version/tag/digest/destino. | README finales y ADA Command Web. |

# 7. Qualification prevista

La progresión de gates operacionales para los procesos será:

SOURCE GREEN
↓
ARTIFACT GREEN
↓
IMAGE / RUNTIME GREEN
↓
DISTRIBUTION

## 7.1 Qualification individual

ada-kpi-delivery --run-once

ada-kpi-historian --run-once

ada-kpi-timeseries-delivery --run-once

Cada prueba debe demostrar, según corresponda: bootstrap, resolución de configuración/secretos, conectividad, Job Runtime, lease/fence, repositorios, una iteración real y terminación controlada.

## 7.2 Qualification integrada KPI

Operational Data
↓
ada-kpi-runtime
↓
KPI Persistence
├────────→ ada-kpi-delivery
└→ ada-kpi-historian
       ↓
History / Authority
       ↓
ada-kpi-timeseries-delivery

La qualification integrada se ejecutará sólo después de que los procesos nuevos hayan pasado su qualification individual.

# 8. Distribución: estado y alcance posterior

El repositorio ya posee bundler, Dockerfile común y ejecución local con Compose, pero la etapa de distribución productiva de imágenes todavía debe formalizarse.

Definir imagen OCI como unidad distribuible.

Definir identidad/versionado/tagging.

Registrar digest inmutable.

Separar artifact transportable de configuración/secrets activos.

Definir destino de distribución posteriormente; Azure no se usa como qualification inmediata.

# 9. Secuencia posterior para Alarmas y ADA Command

Una vez estabilizado el mecanismo común con KPI, se reutilizará para Alarm Runtime.

Process tooling estable
↓
Alarm Runtime artifact
↓
Alarm container qualification
↓
ADA Command Web mínima
↓
generación de contratos de configuración
↓
prueba funcional de una alarma real

La Web de ADA Command se aborda después de contenerizar Alarm Runtime porque su objetivo inmediato será producir contratos/configuración válidos que permitan ejecutar una alarma funcional de extremo a extremo.

# 10. Documentación expresamente diferida

Decisión: los README y la documentación profunda no forman parte del camino crítico actual. Se elaborarán mucho después, una vez probados KPI, Alarm Runtime y el flujo mínimo de ADA Command.

## 10.1 .env.detail enriquecido

Se retomará posteriormente el uso de .env.detail como documentación operativa de configuración. Cada variable deberá explicar:

qué controla y para qué existe;

si es obligatoria o tiene valor por defecto;

qué valores admite;

qué significa cada valor cuando existe más de una opción;

un ejemplo seguro cuando corresponda;

su relación con configuración externa o secretos, sin exponer credenciales.

## 10.2 Documentación final de procesos

Cuando el sistema esté suficientemente estabilizado, se documentarán al menos estas capas:

| Ubicación | Responsabilidad | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| scopes/.../<process>/README.md | Internals, enfoque, lifecycle, invariantes y frontera Atlanticus/ADA. | Fuente técnica viva |
| scopes/.../<process>/CHANGELOG.md | Versiones, fechas, cambios, bugfixes, razones y compatibilidad. | Historial autoritativo |
| artifacts/processes/<process>/README.md | Cómo configurar/ejecutar el artifact local generado. | Generado |
| deployment/processes/README.md | Sistema común de bundling, imágenes y distribución. | Plataforma |

## 10.3 Frontera Atlanticus / ADA

La documentación técnica futura debe hacer explícita la responsabilidad de cada capa, especialmente en procesos que componen infraestructura Atlanticus con dominio ADA.

Atlanticus
  infraestructura reusable, runtime, configuración, state,
  conectividad, datasets, observabilidad, deployment

ADA
  dominio de KPI/Alarmas, contratos específicos y composición de producto

Process ADA
  punto explícito de composición entre ambas capas

# 11. Principios congelados para este bloque

Backend únicamente hasta cerrar productización/runtime/distribución de procesos.

No crear tooling de artifacts específico para KPI ni Alarmas.

El pyproject.toml del process declara su contrato ejecutable y sus dependencias.

El bundler genérico resuelve dependencias internas transitivas con versiones exactas.

Soportar explícitamente layout clásico y layout backend; evitar discovery recursivo indiscriminado.

Artifact primero, runtime después, distribución al final.

No incluir .env real, secretos, tests, commented ni .venv en artifacts transportables.

Alarm Runtime debe reutilizar el mismo pipeline sin excepciones particulares.

ADA Command Web se aborda después para producir configuraciones válidas de Alarmas.

README, CHANGELOG y enriquecimiento de .env.detail quedan diferidos hasta contar con flujos reales estabilizados.

# 12. Próximo incremento

R3.6M-005C.1 — Process Artifact Discovery Reconciliation

Alcance inicial acordado: modificar únicamente el tooling genérico necesario para descubrir y validar procesos en ambos layouts, manteniendo compatibilidad con Operational Data y sin tocar todavía código funcional de los procesos KPI.

deployment/processes/bundle.py + espejo comentado + tests.

scripts/deployment/check.py + espejo comentado, si es necesario para eliminar hardcodes/validar el contrato genérico.

Gates de deployment y backend deben permanecer GREEN.