ATLANTICUS

# Estado del Manager
Checkpoint CL-002 completado

Atlanticus / ADA · Base canónica de administración modular

| ESTADO | FECHA | SIGUIENTE |
| --- | --- | --- |
| GREEN | 1 de septiembre de 2026 | CL-003 |

Autoridad de este checkpoint: gates locales reportados GREEN durante la sesión y auditoría read-only de contratos/repositorios realizada antes de cada incremento.

Límite de la afirmación: este documento no confirma que todos los incrementos estén committeados o pusheados al remoto; registra el estado funcional validado del trabajo realizado.

# 1. Resumen ejecutivo

El bloque CL-002 queda cerrado completamente en estado GREEN. La base genérica de Manager ya está aterrizada en Atlanticus y los cuatro dominios que formarán el Manager de ADA (Users, Navigation, Tools y KPI) disponen del ciclo administrativo necesario, incluyendo recuperación de revisiones. CL-002F completa la frontera ADA↔Manager mediante adapters delgados sin trasladar reglas de negocio a la aplicación.

Atlanticus Manager (genérico)
        ↑
ADA Manager Workflow Adapters
        ↑
Users | Navigation | Tools | KPI
        ↑
Source / Publish / Projection / Revision History

Resultado arquitectónico: Atlanticus conserva un Manager reusable y desacoplado de ADA; ADA aporta únicamente sus dominios, adapters y, a partir de CL-003, su composition root concreta.

# 2. Estado de incrementos

| Incremento | Componente | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CL-001 | Manager Framework | GREEN | Landing canónico del framework genérico Manager. |
| CL-002A | Navigation Configuration | GREEN | Clean landing 0.1.5. |
| CL-002B | Users Core | GREEN | Clean landing 0.1.0. |
| CL-002C | Users Configuration | GREEN | Clean landing 0.1.6. |
| CL-002D | KPI Definition Lifecycle | GREEN | Lifecycle Source/Publish/Projection. |
| CL-002D.1 | KPI Revision History | GREEN | Listado y recuperación de revisiones. |
| CL-002E | Tool Configuration Lifecycle | GREEN | Lifecycle por Tool individual. |
| CL-002E.1 | Tool Revision History | GREEN | Listado y recuperación de revisiones. |
| CL-002F | ADA Manager Workflow Adapters | GREEN | Adapters para los cuatro dominios. |

# 3. Topología canónica consolidada

web/
├── capabilities/
│   ├── manager/                         atlanticus-web-manager==0.3.12
│   ├── navigation/
│   │   ├── core/
│   │   └── configuration/              0.1.5
│   └── users/
│       ├── core/                       0.1.0
│       └── configuration/              0.1.6
└── ...

scopes/ada/web/
├── configuration/
│   ├── kpi-definition/                 0.3.0
│   ├── tools/                          0.3.0
│   ├── tools-lifecycle/                0.2.0
│   ├── tool-editor/                    sin cambios
│   └── manager-tools/                  sin persistencia/proyección
└── application/
    ├── ada-generic-application/        operacional existente
    └── ada-configuration-manager/      0.1.0 (backend adapters, CL-002F)

Separación clave: `web/capabilities/manager` permanece genérico. La aplicación ADA vive bajo `scopes/ada/web/application`, mientras los contratos específicos de KPI y Tools permanecen bajo `scopes/ada/web/configuration`.

# 4. Matriz de paquetes y contratos

| Responsabilidad | Package | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Atlanticus Manager | atlanticus-web-manager | 0.3.12 | web/capabilities/manager |
| Navigation Configuration | atlanticus-web-navigation-configuration | 0.1.5 | web/capabilities/navigation/configuration |
| Users Core | atlanticus-web-users | 0.1.0 | web/capabilities/users/core |
| Users Configuration | atlanticus-web-users-configuration | 0.1.6 | web/capabilities/users/configuration |
| KPI Definition | ada-configuration-kpi-definition | 0.3.0 | scopes/ada/web/configuration/kpi-definition |
| Tool Configuration | ada-configuration-tools | 0.3.0 | scopes/ada/web/configuration/tools |
| Tools Lifecycle | ada-configuration-tools-lifecycle | 0.2.0 | scopes/ada/web/configuration/tools-lifecycle |
| ADA Configuration Manager | ada-configuration-manager | 0.1.0 | scopes/ada/web/application/ada-configuration-manager |

# 5. Ciclo obligatorio de todo módulo Manager

Decisión congelada: todo módulo que se incorpore al Manager debe adaptar el ciclo administrativo completo y debe soportar recuperación de revisiones. History no es una capacidad opcional para los módulos administrados.

Workspace
   ↓
Draft
   ↓
Validate
   ↓
Verify Source
   ↓
Publish Source
   ↓
Project
   ↓
History / Revision Recovery

Recuperar una revisión no equivale a restaurarla automáticamente. Una revisión histórica vuelve al Workspace/Draft. Para convertirse nuevamente en Source vigente debe pasar otra vez por validación, verificación de Source, publicación con control de concurrencia y proyección.

## 5.1 Contratos Manager

ConfigurationLifecycleWorkflow
  get_status()
  validate_draft(payload)
  publish_draft(payload, expected_source_revision)
  project(expected_source_revision)

RevisionHistoryWorkflow
  list_history(limit=20)
  load_revision(revision)

# 6. Cobertura por dominio

| Dominio | Validate | Publish | Project | History | Adapter Manager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Users | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navigation | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tools | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| KPI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

# 7. Decisiones arquitectónicas consolidadas

El Manager es una capability genérica de Atlanticus y no se acopla a ADA, Cosmos, SharePoint ni a una aplicación concreta.

Users y Navigation permanecen capabilities genéricas de Atlanticus; Tools y KPI son contratos de configuración específicos de ADA.

Los adapters ADA↔Manager son deliberadamente delgados: deserializan payloads, delegan y traducen resultados; no validan negocio ni persisten directamente.

Tools se administra por ToolConfiguration individual; no se creó un bundle global artificial.

KPI Definition canónico describe definiciones por kpi_key y campos; no se reintrodujeron bindings/destination_keys del modelo legacy.

History es obligatorio para todo módulo Manager. No se implementan histories ficticios ni fallbacks que sólo expongan la revisión actual.

manager-tools continúa siendo capa de presentación/editor y conserva la prohibición de persistencia y proyección.

No se eligieron adaptadores físicos de Source/Projection durante CL-002D/E: los contratos permanecen inyectables y la composición concreta se decidirá en el host correspondiente.

La aplicación operacional ada-generic-application no se reutiliza como host del Manager; el host administrativo tiene su propio package.

# 8. CL-002F — estado final de la frontera ADA↔Manager

UsersManagerWorkflowAdapter
NavigationManagerWorkflowAdapter
ToolConfigurationManagerWorkflowAdapter
KpiDefinitionManagerWorkflowAdapter

Responsabilidades permitidas: payload → modelo del dominio; delegación; traducción de status, audit, issues, summary e history al contrato Manager.

Responsabilidades prohibidas: SharePoint/Cosmos/Databricks/Service Bus directos, persistencia, validación de negocio propia, save/publish físico o lógica de proyección.

# 9. Evidencia de validación

Estado consolidado: GREEN. Cada incremento fue validado localmente antes de continuar al siguiente. Para CL-002F el usuario confirmó el gate GREEN antes de solicitar este checkpoint.

| Incremento | Gate / evidencia | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CL-002A | uv sync / Ruff / package tests / full web pytest / uv lock --check | GREEN |
| CL-002B | Users Core gate + full web regression | GREEN |
| CL-002C | Users Configuration gate + full web regression | GREEN |
| CL-002D | KPI Definition lifecycle tests + Ruff + UV lock | GREEN |
| CL-002D.1 | KPI Revision History gate | GREEN |
| CL-002E | Tools Lifecycle; r1 corregido por r2; suite y fronteras | GREEN |
| CL-002E.1 | Tool Revision History + regresión tools/editor/manager-tools | GREEN |
| CL-002F | Adapters: contracts, payload mapping, history, boundaries, mirror | GREEN |

## 9.1 Incidente corregido en CL-002E

r1 no fue aceptado como GREEN. El primer candidate de Tools Lifecycle falló por imports de tests incompatibles con `--import-mode=importlib` y normalización Ruff pendiente. El r2 corrigió únicamente packaging/formato de tests; después pasaron la suite propia y las regresiones de tools, tool-editor y manager-tools. No se detectó cambio arquitectónico derivado de ese incidente.

# 10. Riesgos, límites y elementos aún no verificados

No se afirma en este checkpoint que todos los cambios estén committeados/pusheados en GitHub; el estado remoto debe verificarse cuando se necesite una referencia de commit autoritativa.

CL-003 todavía no está implementado: no existe aún el host administrativo completo con registry, composición de módulos, rutas y wiring runtime.

No se ha seleccionado en este bloque la infraestructura física definitiva de Source/Projection/History para KPI y Tools; los contratos están preparados para inyección explícita.

No existe todavía un E2E del ciclo completo desde UI Manager hasta Source/Projection para los cuatro módulos en el nuevo host.

Loader, overlay operacional, ajustes visuales finales y paginación permanecen fuera del cierre CL-002 y deben respetar su orden posterior.

# 11. Punto de reanudación

Siguiente incremento autorizado por roadmap: CL-003 — ADA Configuration Manager Application.

Objetivo de CL-003: convertir `ada-configuration-manager` en la composition root administrativa de ADA, reutilizando el Manager genérico y los cuatro adapters ya GREEN, sin mezclarlo con `ada-generic-application`.

CL-003 debe partir desde:
  Manager Framework              GREEN
  Navigation lifecycle/history  GREEN
  Users lifecycle/history       GREEN
  Tools lifecycle/history       GREEN
  KPI lifecycle/history         GREEN
  ADA workflow adapters         GREEN

Orden funcional objetivo del Manager ADA: Users → Navigation → Tools → KPI.

Fuera de alcance inmediato al iniciar CL-003: loader/branding final, overlay de operaciones, E2E visual y paginación. Primero se cierra la composición backend y el host funcional.

# 12. Linaje de candidates relevantes

| Incremento | Candidate | SHA-256 abreviado |
| --- | --- | --- |
| CL-002A | CL-002A-navigation-configuration-clean-landing-r1.zip | 7d8571f6…90c |
| CL-002B | CL-002B-users-core-clean-landing-r1.zip | a9963419…407 |
| CL-002C | CL-002C-users-configuration-clean-landing-r1.zip | 189f31d2…16e |
| CL-002D | CL-002D-kpi-definition-lifecycle-r1.zip | d2c71a97…af1 |
| CL-002E fix | CL-002E-tools-lifecycle-r2.zip | 2011e219…50c3 |
| CL-002D.1 | CL-002D1-kpi-definition-revision-history-r1.zip | ad4aee25…34d3 |
| CL-002E.1 | CL-002E1-tool-configuration-revision-history-r1.zip | e9a083d1…1a9d |
| CL-002F | CL-002F-ada-manager-workflow-adapters-r1.zip | 11237c10…69ec |

Checkpoint de cierre CL-002 · Este documento debe utilizarse como estado de reanudación antes de iniciar CL-003.